Постановление Администрации города Заречного от 15.12.2010 3 1809

О внесении изменений в целевую муниципальную долгосрочную программу

«Создание муниципальной автоматизированной информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности

в городе Заречном (2010 - 2012 годы)»

На основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (с изменениями и дополнениями), в соответствии со статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в целевую муниципальную долгосрочную программу «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)», утвержденную постановлением Администрации города Заречного от 13.10.2009 № 1620 «Об утверждении целевой муниципальной долгосрочной программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)» (в редакции от 30.11.2009 № 1897, от 10.02.2010 № 172).

1.1. В паспорте целевой муниципальной долгосрочной программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)»:

а) строку 5 изложить в новой редакции:

| « | 5. | Исполнитель-координатор Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

б) строку 10 изложить в новой редакции:

| « | 10. | Объемы и источники финансирования | Программа будет реализовываться за счет средств местного бюджета города. Общий объем финансирования составляет 25 346,000 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году – 5 346,000 тыс. рублей; в 2011 году – 10 000,000 тыс. рублей; в 2012 году – 10 000,000 тыс. рублей. | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

с) паспорт дополнить новой строкой следующего содержания:

| « | 13. | Куратор программы | # Первый заместитель Главы Администрации города Заречного | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в новой редакции (приложение).

1.3.   Раздел 6 «Сведения о распределении объемов финансирования» изложить в новой редакции:

«6. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Распределение объемов финансирования по получателям средств следующее:

| № | Бюджетополучатель | Всего на программу (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | 2011 (тыс. руб.) | 2012 (тыс. руб.) | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Администрация города: |  |  |  |  |  |
|  | 310 код | 749,657 | 749,657 | - | - |  |
|  | 226 код | 1 338, 636 | 1 338, 636 | - | - |  |
|  | 241 код | 23 257,707 | 3 257,707 | 10 000,000 | 10 000,000 |  |
|  | ИТОГО | 25 346,000 | 5 346,000 | 10 000,000 | 10 000,000 |  |

2. Начальнику Финансового управления города Заречного З.П.Михайловой предусмотреть финансирование целевой муниципальной долгосрочной программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)» в бюджете города на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов с учетом настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования:

а)  в части финансирования мероприятий 2010 года;

б) в части финансирования мероприятий 2011-2012 годов не ранее срока вступления в силу решения Собрания представителей города Заречного «О бюджете ЗАТО города Заречного Пензенской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы», в котором предусмотрено финансирование данной программы.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Ведомости Заречного».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Рябова А.Г.

Приложение

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Код ЭКР | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) | Переносимый в новую программу объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | (руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Организационные мероприятия | в течение 2010-2012 годов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обучения специалистов, которые будут работать с системой МИСОГД (в том числе оплата подготовки, приобретения методических материалов, командировок, организации процесса обучения и иные затраты связанные с выполнением настоящего пункта программы) | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения для информационной сети МИСОГД | в течение 2010-2012 годов |  |  | 1 537 473 | 1 537 473 |  |  |
| 2.1. | Итого по п.2.1 | в течение 2010-2012 годов |  |  | 1 021 829 | 1 021 829 |  |  |
|  | а) Приобретение оборудования для обеспечения безопасности информационной сети МИСОГД (серверов, компьютеров, сетевого оборудования и других комплектующих); |  | 310 | Администрация города | 499 657 | 499 657 |  |  |
|  | б) Прокладка сети до организаций-пользователей системы МИСОГД; оборудование, материалы, монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Приобретение специализированного программного обеспечения для защиты информации; |  | 226 | Администрация города | 239 520 | 239 520 |  |  |
|  | г) Аттестация серверов и компьютеров рабочих мест для работы с секретными сведениями. Ежегодный контроль эффективности организационных мер по защите информации. Выполнение мероприятий направленных на защиту информации. В том числе: оплата обучения специалистов, аттестационных мероприятий, командировок, сертификации программно-технических средств, организации рабочих мест, организации производственного процесса и иные затраты связанные с выполнением настоящего пункта программы |  | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 282 652 | 282 652 |  |  |
| 2.2. | Прокладка внутренней сети в организациях-пользователях системы МИСОГД с оснащением оборудованием | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 171 080 | 171 080 |  |  |
| 2.3. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для работы МИСОГД | в течение 2010-2012 годов | 226 | Администрация города | 344 564 | 344 564 |  |  |
| 2.4. | Приобретение программного обеспечения геоинформационной системы инженерных сетей ГИС ZULU 5.2 | в течение 2010-2012 годов |  | Администрация города |  |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение сервера геоинформационной системы инженерных сетей (ZULU Server 1,0 на 10 пользователей) | в течение 2010-2012 годов |  | Администрация города |  |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение дополнительного программного модуля для ГИС ZULU (Водопроводные сети и пожарные гидранты: ПРК ZuluHydro (ГИС Zulu, Поверочный гидравлический расчет водопроводной сети, Конструкторский гидравлический расчет кольцевой водопроводной сети, ПО для построения пьезометрических графиков, Коммутационные задачи)) | в течение 2010-2012 годов |  | Администрация города |  |  |  |  |
| 2.7. | Приобретение дополнительного программного модуля для ГИС ZULU (Электрические сети: IndorGIS/Power 3.0: Геоинформационная система электрических сетей энергосистем, IndorTelemetry 1.5: Модуль интеграции информационной системы с телеметрией, IndorElectra 2.0: Программный комплекс электрических расчетов) | в течение 2010-2012 годов |  | Администрация города |  |  |  |  |
| 2.8. | Приобретение дополнительного программного модуля для ГИС ZULU (Тепловые сети: ПРК ZuluThermo (ГИС Zulu, Поверочный теплогидравлический расчет, Наладочный теплогидравлический расчет сети, Конструкторский расчет кольцевой тепловой сети, ПО для построения пьезометрических графиков, ПО для расчета нормативных тепловых потерь в тепловых сетях, Расчет температур на источнике, Коммутационные задачи)) | в течение 2010-2012 годов |  | Администрация города |  |  |  |  |
| 2.9. | Приобретение дополнительного программного модуля для ГИС ZULU (Газовые сети: Муниципальная ГИС Газоснабжения (Подсистема планирования, проектирования и учета сооружений систем газоснабжения, Подсистема аварийно-диспетчерской службы, Подсистема проведения гидравлических расчетов, Подсистема администрирования, Подсистема аудита и репликации)) | в течение 2010-2012 годов |  | Администрация города |  |  |  |  |
| 3. | Создание и пополнение баз данных МИСОГД | в течение 2010-2012 годов |  |  | 701 580 | 201 580 | 500 000 |  |
| 3.1. | Перенести существующие базы данных Комитета по управлению имуществом (КУИ) в систему МИСОГД | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 200 790 | 200 790 |  |  |
| 3.2. | Ввести в систему МИСОГД данные о земельных участках города | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 790 | 790 |  |  |
| 3.3. | Ввести в систему МИСОГД данные по водопроводным сетям (включая создание расчетной модели сети) | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.4. | Ввести в систему МИСОГД данные по газовым сетям (включая создание расчетной модели сети) | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.5. | Ввести в систему МИСОГД данные по электрическим сетям | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.6. | Ввести в систему МИСОГД данные по телефонным сетям | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.7. | Ввести в систему МИСОГД данные по тепловым сетям в однотрубном исчислении (включая создание расчетной модели сети) | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.8. | Ввести в систему МИСОГД данные по ливневой канализации | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.9. | Ввести в систему МИСОГД данные по канализационным сетям | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.10. | Ввести в систему МИСОГД данные по сетям кабельного видео канала | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.11. | Произвести совмещение баз данных (по п.п. 3.1- 3.10) | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 3.12. | Подготовка на бумажном и электронном носителях технической документации по зданиям и сооружениям для ГИС «Зданий и сооружений» и передача ее в МУП «ЦИТ» | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города | 500 000 |  | 500 000 |  |
| 4. | Внедрение и эксплуатация системы | в течение 2010-2012 годов |  |  | 3 175 000 | 475 000 |  | 2 700 000 |
| 4.1. | Обучение по программе администратора, диспетчера "Имущество" и "Мониторинг" | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 4.2. | Отработка взаимодействия между участниками системы, выявление и исправление недостатков в работе системы | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация системы контроля полноты и качества информации, введенной в систему МИСОГД | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 4.4. | Формирование комиссии по приемке системы (по блокам) в эксплуатацию | При сдаче системы (ежегодно) |  | Администрация города |  |  |  |  |
| 4.5. | Приемка системы в эксплуатацию (по блокам) и оформление актов приемки | в течение 2010-2012 годов |  | Комиссия по приемке системы |  |  |  |  |
| 4.6. | Внедрение комплексной системы "ИМУЩЕСТВО" в ЗЦТИ. Модификация алгоритмов расчётов и шаблонов документов подсистемы "Аренда" в КУИ | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 25 000 | 25 000 |  |  |
| 4.7. | Модификация реестровых данных и шаблонов документов в системе "Мониторинг" | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 750 000 | 350 000 |  | 400 000 |
| 4.8. | Доработка автоматизированной системы "ИМУЩЕСТВО" под нужды Комитета по управлению имуществом. Создание отчетов и шаблонов документов по движимому и недвижимому имуществу | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города | 350 000 |  |  | 350 000 |
| 4.9. | Доработка автоматизированной системы "МОНИТОРИНГ" под нужды Отдела архитектуры и градостроительства. Модернизация техпроцессов | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города | 350 000 |  |  | 350 000 |
| 4.10. | Привязка реестровой информации к цифровой картографической основе | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 4.11. | Работы связанные с объединением систем "Мониторинг" и "Имущество" и приведением их к одной базе данных. Отладка технологических процессов в объединенной системе | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |
| 5. | Ведение МИСОГД | в течение 2010-2012 годов |  |  | 18 442 147 | 1 642 147 | 9 500 000 | 7 300 000 |
| 5.1. | Ведение системы, поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы, обучение специалистов, организация командировок, организация рабочих мест, организация производственного процесса и иные затраты связанные с выполнением настоящего пункта программы | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 15 392 147 | 1 392 147 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 5.2. | Актуализация картографической основы. Получение и внесение информации, отрисовка в системе согласно полученным материалам. Оснащение оборудованием, необходимым для поведения работ по актуализации цифровой картографической основы (ЦКО). Получением сертификатов и лицензий, вступление в СРО. Приобретение тахеометров, компьютеров, мебели и иного оборудования | в течение 2010-2012 годов | 310 | Администрация города | 250 000 | 250 000 |  |  |
|  |  | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |
| 5.3. | Разработка новых тематических слоев в ГИС на базе ЦКО. Создание приложений и рабочих мест с использованием приобретенной среды ИнМета. Создание узконаправленных ГИС для КБУ, ЖСКХ, УГЗ и других организаций и предприятий города для работы системы МИСОГД | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 5.4. | Выполнение мероприятий, связанных с получением и внесением информации. Работы связанные с преобразованием ЦКО в местную систему координат г.Пензы (МСК-58) | в течение 2010-2012 годов |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |
| 6. | Погашение кредиторской задолженности за 2009 год. | в течение 2010-2012 годов |  |  | 1 489 800 | 1 489 800 |  |  |
| 6.1. | Кредиторская задолженность за 2009 год по пункту 4.18 "Разработка проекта Генерального плана города и карты градостроительного зонирования" целевой муниципальной программы "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007-2011 годы)", принятой собранием представителей №437 от 12/11/2007 г. | в течение 2010-2012 годов | 226 | Администрация города | 754 552 | 754 552 |  |  |
| 6.2. | Кредиторская задолженность за 2009 год по пункту 5.1 "Обучение по программе администратора, диспетчера "Имущество" и "Мониторинг" целевой муниципальной программы "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007-2011 годы)", принятой собранием представителей №437 от 12/11/2007 г. | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 70 000 | 70 000 |  |  |
| 6.3. | Кредиторская задолженность за 2009 год по пункту 5.6 "Внедрение комплексной системы "ИМУЩЕСТВО" в КУИ и ЗЦТИ" целевой муниципальной программы "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007-2011 годы)", принятой собранием представителей №437 от 12/11/2007 г. | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 245 000 | 245 000 |  |  |
| 6.4. | Кредиторская задолженность за 2009 год по пункту 5.7 "Внедрение комплексной системы "МОНИТОРИНГ" целевой муниципальной программы "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007-2011 годы)", принятой собранием представителей №437 от 12/11/2007 г. | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 280 000 | 280 000 |  |  |
| 6.5. | Кредиторская задолженность за 2009 год по пункту 6.1 "Ведение системы, поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы" целевой муниципальной программы "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007-2011 годы)", принятой собранием представителей №437 от 12/11/2007 г. | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г. | 140 248 | 140 248 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 25 346 000 | 5 346 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |