25.04.2012

854

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 16.10.2009

№ 1648 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010-2014 годы» (с последующими изменениями и дополнениями)

На основании постановления Администрации города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 16.10.2009 № 1648 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010-2014 годы» (в редакции от 26.05.2010 № 797, от 24.09.2010 № 1381, от 30.11.2010 № 1710, от 13.01.2011 № 5, от 30.03.2011 № 460, от 29.06.2011 № 1213, от 14.09.2011 №1734, от 12.10.2011 №1926, от 10.02.2012 № 226) следующие изменения.

В приложении к постановлению:

1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной долгосрочной целевой программы «Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010-2014 годы» изложить в новой редакции:

| « | 6. | Исполнители мероприятий Программы | Отдел контроля и управления делами Администрации города; Муниципальное унитарное предприятие «Центр информационных технологий»; Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1. Строку 10 Паспорта муниципальной долгосрочной целевой программы «Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010-2014 годы» изложить в новой редакции:

| « | 10. | Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы – 4463,7 тыс. руб. из бюджета города, в том числе по годам: 2010 – 2200,0 тыс. руб. 2011 – 1000,0 тыс. руб. 2012 – 263,7 тыс. руб. 2013 – 1000,0 тыс. руб. | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование целевой программы» таблицу «Распределение объемов финансирования по получателям средств» изложить в новой редакции:

«Распределение объемов финансирования по получателям средств следующее:

| № | Бюджетополучатель | Всего на программу (тыс.руб.) | 2010 (тыс.руб.) | 2011 (тыс.руб.) | 2012 (тыс.руб.) | 2013 (тыс.руб.) | 2014 (тыс.руб.) | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Администрация города: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 код |  | 690,145 | 32,0 | - | 550,0 |  |  |
|  | 226 код |  | 639,855 | 388,15 | 62,7 | 55,0 |  |  |
|  | 221 код |  | - | 8,85 | 5,9 | - |  |  |
|  | 241 код |  | 870,0 | 571,0 | 195,1 | 395,0 |  |  |
|  | ИТОГО | 4463,7 | 2200,0 | 1000,0 | 263,7 | 1000,0 |  |  |

1.3. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в новой редакции (приложение).

1.4. Раздел 6 «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:

# «6. Механизм реализации программы

Заказчиком Программы является Администрация города. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации исполнителями Программы:

- Администрацией города,

- Муниципальным унитарным предприятием «Центр информационных технологий»,

- Муниципальным автономным учреждением города Заречного Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках муниципального задания на 2012 год на основании решения Собрания представителей города Заречного от 25.05.2011 № 261 «Об утверждении Положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области» и постановления Администрации города Заречного от 19.01.2012 № 60 «О материально-техническом и организационном обеспечении деятельности органов местного самоуправления г.Заречного Пензенской области».

По отдельным мероприятиям Программы исполнителями Программы, разрабатываются и реализуются конкретные планы действий, заключаются необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу 
соответствующего решения Собрания представителей города Заречного о бюджете ЗАТО г.Заречного Пензенской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годы, 
предусматривающего изменения финансирования мероприятий программы, но не ранее его официального опубликования.

3. Начальнику Финансового управления Михайловой З.П. предусмотреть изменения в бюджете города на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов с учетом внесенных изменений.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Заречного Рябова А.Г.

Глава

Приложение.

# 5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации,

# исполнителей, объемов финансирования по годам

| N | Содержание мероприятия | КОСГУ | Финансирование по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка нормативных правовых документов и решение правовых вопросов обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и сфере защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка нормативных правовых документов по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации N 8-ФЗ) |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.1.2 | Приобретение оборудования сопутствующего выполнению работ по обеспечению доступа населения к информации по работе Администрации: МФУ - для создания электронных образов документов и размещения их на сайте и электронных киосках; факс - для обеспечения круглосуточной прямой линии жителей города с заместителями Главы Администрации | 310 | 26,719 |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.1.3 | Создание актуализированных версий нормативных правовых актов Главы города и Главы Администрации города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2 | Защита информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание Межведомственной комиссии по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защите информации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.2 | Разработка Положения о полномочиях органов местного самоуправления города, как обладателей информации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.3 | Разработка Положения об организации работы с персональными данными в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.4 | Разработка регламента эксплуатации систем внутреннего и внешнего видеонаблюдения в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.5 | Доработка действующих муниципальных нормативных правовых актов в связи с требованиями законодательства по защите информации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.6 | Заключение Соглашения с Правительством Пензенской области и Администрацией города Пенза (при необходимости) по обмену электронными документами |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.7 | Внесение в Устав МУП "ЦИТ" следующих функций, выполняемых организацией: - деятельность по технической защите конфиденциальной информации; - услуги по шифрованию данных; - деятельность по выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрации владельцев электронных цифровых подписей, оказанию услуг, связанных с использованием электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинности электронных цифровых подписей. |  |  |  |  |  |  | МУП "ЦИТ" |
| 1.2.8 | Разработка Положения о муниципальных базах данных |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.9 | Включение в договора по обслуживанию компьютеров и информационных систем пункта о сохранении конфиденциальных данных |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.10 | Разработка общего документа, описывающего систему защиты информации в органах местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2 | Проведение организационных работ по обеспечению доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и защите информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение организационных работ по обеспечению доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение и установка пунктов подключения к сети Интернет (пункт 2 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N 8-ФЗ) |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.2 | Оборудование помещения средствами передачи видео- и аудиоинформации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.3 | Оборудование помещения средствами отображения видео- и аудиоинформации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.4 | Оборудование помещения для просмотра проводимых в органах местного самоуправления города заседаний, совещаний |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.5 | Приобретение оборудования для организации вещания с заседаний и совещаний |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.6 | Организация и обслуживание канала связи от помещения для проведения заседаний и совещаний до ОАО "ТРК", ОАО «РТК» | 226 |  | 21,15 |  |  |  | Администрация города |
|  |  | 221 |  | 8,85 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Организация вещания с заседаний и совещаний на официальном сайте города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.8 | Оборудование малого зала Администрации города с целью обеспечения доступа к заседаниям коллегиальных органов |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.8.1 | Ремонт зала |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.8.2 | Приобретение оборудования и мебели |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.8.3 | Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.9 | Мероприятия по разработке, приобретению и доработке программного обеспечения для обеспечения взаимодействия ОМСУ по реализации 8-ФЗ и 152-ФЗ, в том числе посредством электронных киосков | 226 | 542,855 | 250,0 |  | 50,0 |  | Администрация города |
| 2.1.10 | Разработка официальных сайтов ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте города |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Мероприятия по организации электронных киосков в Администрации города, в информационно-библиотечном объединении и в других точках города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.13 | Публикация информации о деятельности ОМС в печатном издании |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.14 | Приобретение и внедрение справочной системы по нормативным документам и электронного архива органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.15 | Обновление системы электронного документооборота для органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города, МАУ «МФЦ» в рамках муниципального задания на 2012г. |
| 2.1.16 | Приобретение и содержание доменного имени официального сайта города | 226 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | Администрация города |
| 2.1.17 | Приобретение оборудования для справочно-информационного подразделения |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2 | Проведение организационных работ по обеспечению защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по разработке документации на систему защиты информации в органах местного самоуправления | 241 | 300,0 |  |  |  |  | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г., МАУ «МФЦ» в рамках муниципального задания на 2012г. |
| 2.2.2 | Проведение анализа, составление перечня информационных систем обработки конфиденциальной информации (в том числе и персональных данных) осуществляемой как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Определение, при необходимости, класса информационной системы обработки персональных данных |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 2.2.3 | Подготовка поэтажных планировок зданий и сооружений муниципальных организаций в электронном виде и передача в организации |  |  |  |  |  |  | МП "ЗЦТИ" (финансирование по Программе "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности") |
| 2.2.4 | Разработка и утверждение схемы разводки компьютерной сети по зданиям и сооружениям органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2.5 | Мероприятия по разработке и утверждение схемы расположения устройств технической защиты на объектах и сооружениях органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2.6 | Разработка и утверждение схемы расположения видеокамер внутри и вне зданий органов местного самоуправления и сооружений и их соединение |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2.7 | Проведение работы по получению лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств | 241 | 520,0 | 501,87 |  |  |  | Администрация города МУП "ЦИТ" в пределах годовых ассигнований на 2010 г., 2011 г. |
| 2.2.8 | Проведение работы по получению лицензий на деятельность по выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрации владельцев электронных цифровых подписей, оказанию услуг, связанных с использованием электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинности электронных цифровых подписей |  |  |  |  |  |  | МУП "ЦИТ" |
| 2.2.9 | Решение вопроса с Правительством Пензенской области о финансировании работ по защите персональных данных в рамках переданных отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2.10 | С целью защиты и недопущения искажения информации, приобретение диктофона с лицензионным программным обеспечением | 310 | 50,00 |  |  |  |  | Администрация города |
| 3 | Методическое обеспечение по вопросам защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование сборника законодательных и правовых актов по вопросам защиты информации и доведение его содержания до органов местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  | МУП "ЦИТ" |
| 3.2 | Проведение анализа угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных органов местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4 | Защита от физического доступа к информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка пропускной системы допуска в здания и на сооружения органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка образцов пропусков работников организации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.1.2 | Изготовление необходимого количества пропусков для работников органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.1.3 | Определение перечня помещений органов местного самоуправления, в которые допускается вход по кодовым замкам или в присутствии работника помещения |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.1.3.1 | Оборудование определенных в перечне помещений органов местного самоуправления кодовыми замками |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.1.4 | Создание автоматизированной пропускной системы и, на ее основе, системы учета рабочего времени сотрудников в организации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.2 | Проведение анализа и проведение замены системы допуска к компьютерам, установленным на рабочих местах специалистов, через пароли на допуск по личным электронным ключам специалистов |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.3 | Проведение замены, где это возможно, компьютеров удаленными терминалами и сетевыми принтерами |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 5 | Техническая защита |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение, установка, объединение в сеть и запуск в эксплуатацию видеокамер и устройства хранения информации на объектах внутри помещений органов местного самоуправления города, МУ "УГЗ", МУ "УКС", МУ "Правовое управление" |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.2 | Приобретение, установка, объединение в сеть и запуск в эксплуатацию видеокамер и устройства хранения информации на объектах для обзора вне зданий органов местного самоуправления, МУ "УГЗ", МУ "УКС" |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.3 | Приобретение оборудования для хранения информации, находящейся в электронном виде в компьютерной сети и в компьютерах Администрации города, в соответствии с распоряжением Главы города от 18.11.2008 N 251 | 310 | 87,080 |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.4 | Мероприятия по приобретению необходимого серверного оборудования для организации выделенных сетей обработки персональных данных | 241 | 50,0 |  |  |  |  | Администрация города МУП "ЦИТ" в пределах годовых ассигнований на 2010 г. |
| 5.5 | Приобретение и запуск в эксплуатацию устройства защиты речевой информации и информации, обрабатываемой техническими средствами, а также информации, представленной в виде информативных электрических сигналов, физических полей |  |  |  |  |  |  | Администрация города, МАУ «МФЦ» в рамках муниципального задания на 2012г. |
| 5.7 | Установка заземления и замена зануления на заземление в электрической сети здания Администрации города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.8 | Приобретение и внедрение системы электронного документооборота для иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.9 | Внедрение электронной подписи в систему документооборота |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.10 | Развитие и сопровождение системы электронного документооборота | 226 |  | 45,0 |  |  |  | Администрация города, МАУ «МФЦ» в рамках муниципального задания на 2012г. |
| 5.11 | Мероприятия по приобретению оборудования для обеспечения программно-технической защиты системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.12 | Приобретение системы контроля в серверные комнаты | 310 |  |  |  | 50,0 |  | Администрация города |
| 5.13 | Мероприятия по приобретению оборудования для ИСПД | 310 |  |  |  | 500,0 |  | Администрация города |
| 5.14 | Мероприятия по установке и сертификации оборудования для ИСПД | 241 |  |  |  | 395,0 |  | Администрация города |
| 5.15 | Мероприятия по аттестации системы защиты ИСПД органов местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.16 | Мероприятия по приобретению необходимого оборудования для эксплуатации сети в Администрации в целях реализации 8-ФЗ и 152-ФЗ | 310 | 526,346 |  |  |  |  | Администрация города |
| 6 | Меры программной защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по приобретению единообразной системы программной защиты от вирусов для Администрации города и органов местного самоуправления города | 226 | 95,0 | 70,0 |  |  |  | Администрация города |
| 6.2 | Мероприятия по приобретению, разработке и внедрению системы регистрации действий пользователя по обработке информации на компьютере и работе в сети |  |  |  |  |  |  | МУП "ЦИТ" |
| 6.3 | Рассмотрение вопроса о создании в городе Удостоверяющего центра электронных подписей |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 7 | Организация электронного взаимодействия с Правительством Пензенской области, Госкорпорацией "Росатом", другими государственными структурами |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение использования системы защищенной электронной почты с Госкорпорацией "Росатом" ViPNet |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
|  | - приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - подключение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - абонентское обслуживание | 226 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 8 | Формирование муниципальных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование реестра муниципальных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  | МУП "ЦИТ" |
| 9 | Подготовка и переподготовка специалистов муниципальных организаций по вопросам защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение семинаров с представителями муниципальных организаций по темам: - "Организация работ по сохранению информации в организациях города"; - "Антивирусная защита информационных систем в организациях города" - "Система обеспечения защиты информации в муниципальном секторе города" |  |  |  |  |  |  | МУП "ЦИТ" |
|  | Итого |  | 2200,0 | 898,87 | 0 | 1000,0 | 0 |  |