10.11.2009

1755

О подготовке проекта правил землепользования

и застройки города Заречного

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.26 ч.1 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.26 ч.1 ст.2.2., п.3 ч.3 ст. 3.6, ст.4.5.1, ст. 4.6.1 Устава закрытого административно - территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного постановляет:

1. Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Заречного (приложение 1).

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Заречного (приложение 2).

3.Утвердить Положение о комиссии по разработке проекта правил землепользования и застройки города Заречного (приложение 3).

4. Утвердить этапы градостроительного зонирования (приложение 4).

5. Считать утратившим силу следующие постановления Главы города Заречного:

- от 31.01.2007 № 73 «О решении подготовки проекта правил землепользования и застройки города Заречного»;

- от 30.07.2008 № 880 «О внесении изменений в постановление Главы города от 31.01.2007 № 73 «О решении подготовки проекта правил землепользования и застройки города Заречного»»;

- от 28.11.2008 № 1502 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от 31.01.2007 № 73 «О решении подготовки проекта правил землепользования и застройки города Заречного» (в редакции от 30.07.2008 № 880)»;

- от 17.12.2008 № 1701 «О внесении изменений в постановление Главы города от 28.11.2008 № 1502 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от 31.01.2007 № 73 «О решении подготовки проекта правил землепользования и застройки города Заречного» (в редакции от 30.07.2008 № 880)».

7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации «Ведомости Заречного».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Мухина А.В.

Приложение № 1

Утвержден постановлением                                                                                Администрации города

Заречного от 10.11.2009№ 1755

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и

застройки г.Заречного

| Мухин Александр Валерьевич | - заместитель Главы Администрации г.Заречного, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Воронянский Сергей Александрович | - начальник муниципального учреждения «Управление капитального строительства» г.Заречного |
| Дементьев Эдуард Владимирович | - начальник отдела городского хозяйства Администрации города |
| Желтухин Александр Михайлович | - председатель Комитета по управлению имуществом г.Заречного |
| Калашников Владимир Константинович | - начальник отдела геоинформатики и картографии муниципального унитарного предприятия «Центр информационных технологий» (по согласованию) |
| Климанов Олег Владимирович | - заместитель Главы Администрации г.Заречного |
| Кривов Валерий Николаевич | - начальник муниципального учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного |
| Куликова Людмила Александровна | - руководитель регионального управления № 59 ФМБА России (по согласованию) |
| Поляков Евгений Валентинович | - начальник государственного учреждения «Специальное управление ФПС № 22 МЧС России» (по согласованию) |
| Рузайкин Сергей Николаевич | - заместитель Главы Администрации |
| Савин Сергей Александрович | - руководитель муниципального учреждения «Правовое управление» г.Заречного |
| Шлихтер Михаил Валентинович | - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города, заместитель председателя комиссии. |

____________________________________________________________________

Приложение № 2

Утвержден постановлением                                                                                Администрации города

Заречного от 10.11.2009№1755

Порядок деятельности  комиссии по подготовке проекта правил

землепользования и застройки

| - № п/п | - Порядок проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки | - Срок |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Разработка первой редакции проекта правил землепользования и застройки. | - до 31.12.2009 |
| - 2. | - Внесение правок в текст проекта правил землепользования и застройки и картографические материалы, подготовка комментариев на замечания служб и ведомств, участвующих в согласовании проекта Правил землепользования и застройки | - до 01.02.2010 |
| - 3. | - Проведение публичных слушаний | - до 26.04.2010 |
| - 4. | - Подготовка и обсуждение окончательной редакции проекта правил землепользования и застройки. | - до 21.05.2010 |
| - 5. | - Предоставление проекта правил землепользования и застройки Главе Администрации г.Заречного, для принятия решения о направлении проекта правил землепользования и застройки в Собрание представителей г.Заречного для утверждения. | - до 30.05.2010 |

______________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3

Утверждено постановлением                                                                                Администрации города

Заречного от 10.11.2009№1755

Положение о комиссии по подготовке проекта правил

землепользования и застройки

1. Общие положения

  - Комиссия по разработке проекта правил землепользования и застройки города Заречного (далее Комиссия) формируется в целях обеспечения подготовки проекта Правил землепользования и застройки города Заречного (далее Правила), проведения публичных слушаний по проекту Правил.

  - Комиссия является постоянно действующей и осуществляет свою деятельность в период до принятия Правил согласно настоящему Положению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Пензенской области, муниципальным правовым актам закрытого административно – территориального образования города Заречного Пензенской области.

2. Состав комиссии

  - Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

  - По решению Комиссии на заседания могут приглашаться лица, обладающие специальными знаниями по вопросам планирования развития, обустройства территории, сохранением окружающей среды, объектов культурного наследия и т.п.

  - Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет заинтересованность, или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой принимается решение.

3. Обязанности и права Комиссии

3.1. Обязанности Комиссии:

- организация сбора данных для подготовки проекта Правил, их обобщение и анализ;

- подготовка к рассмотрению и утверждению проекта Правил;

- рассмотрение  предложений и замечаний заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений по проекту Правил;

- организация   проведения  публичных  слушаний  по проекту Правил,  подготовка решений  о  внесении  изменений  в  проект  Правил землепользования и застройки в городе Заречном по результатам публичных слушаний;

- обеспечение  гласности  при  подготовке решений по проекту Правил, опубликование результатов публичных слушаний.

3.2. Права Комиссии:

- принимать и отклонять предложения, рекомендации, замечания по вопросам  подготовки  проекта  Правил,  в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представителей органов местного самоуправления, юридических и физических лиц;

- в соответствии с действующим законодательством запрашивать у государственных органов,  иных юридических и физических  лиц  необходимую  информацию  и  материалы,  относящиеся к рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам;

- привлекать к работе независимых экспертов и специалистов;

- публиковать отчеты о своей деятельности.

4. Порядок направления в Комиссию предложений по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Заречного

  - Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом предложений заинтересованных лиц.

  - Предложения по подготовке проекта Правил могут вноситься гражданами, проживающими на территории закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, в порядке индивидуального или коллективного обращения в Комиссию и направляются в порядке письменного обращения по адресу: г.Заречный, Проспект 30-летия Победы, д.27, комната 111 (общий отдел Администрации г.Заречного).

  - Предложения не должны противоречить требованиям действующего законодательства.

  - Предложения, внесенные с нарушением порядка и требований, предусмотренных настоящим Постановлением, подлежат отклонению.

- Организация и порядок деятельности комиссии

  - Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

  - Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

  - Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из требований соблюдения сроков подготовки проекта Правил.

  - Заседание Комиссии ведет ее председатель или, при его отсутствии, заместитель председателя Комиссии. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

  - Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов (представителей) в рассмотрении вопросов, вносимых на ее заседания.

  - Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей ее членов.

  - Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

  - Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

____________________________________________________________________

Приложение № 4

Утверждены постановлением                                                                                Администрации города

Заречного от 10.11.2009№1755

Этапы градостроительного зонирования территорий города Заречного

1. Первый этап:

Разрабатывается и принимается проект правил землепользования и застройки, который включает в себя:

  - регулирование землепользование и застройки на основе зонирования территории города Заречного;

  - схемы градостроительного зонирования территории города Заречного;

  - градостроительные регламенты по видам  и параметрам разрешенного использования объектов недвижимости.

2. Второй этап:

Продолжение и завершение разработки правил землепользования и застройки:

  - внесение дополнений и изменений в действующие правила землепользования и застройки;

  - организация и развитие мониторинга процессов землепользования и застройки;

  - усовершенствования в процедуре предоставления земельных участков.

3. Третий этап:

В результате определенного периода функционирования правил землепользования и застройки, приобретения соответствующих навыков и наработки дополнительных норм регулирования градостроительных процессов систематизировать корпус местных нормативных правовых актов.

_____________________________________________________________