30.08.2013

1589

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного

от 13.10.2009 №1620 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2013 годы)»

(с последующими изменениями)

В соответствии с постановлением Главы города Заречного от 26.09.2008 №1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (с изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области,

Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 13.10.2009 №1620 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2013 годы)»  (в редакции от 30.11.2009 №1897, от 10.02.2010 №172, от 15.12.2010 №1809, от 30.03.2011 №456, от 30.03.2011 №458, от 26.05.2011 №1031, 
от 07.12.2011 №2414, 02.02.2012 №167, от 18.10.2012 №2132, от 29.12.2012 №2679, 
от 26.03.2013 №513, от 17.06.2013 №1130) следующие изменения:

1.1. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» строки 2, 2.3, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3  изложить в новой редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Код КОСГУ | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
|  | 2. | Приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения для информационной сети МИСОГД | 2010-2013 годы |  |  | 2 196 010 | 1537473 | 10 000 |  | 648 537 |  |
|  | 2.3. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для работы МИСОГД | 2010-2013 годы | 226 | Администрация города | 344 564 | 344 564 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2013 годы | 241 | Администрация города | 198 537 |  |  |  | 198 537 |  |
|  | 4. | Внедрение и эксплуатация системы | 2010-2013 годы |  |  | 1 075 000 | 475 000 | 100 000 |  | 500 000 |  |
|  | 4.1. | Обучение Администратора муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по автоматизированным информационным системам «Имущество» и «Мониторинг» | 2010-2013 годы | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» | 200 000 | 100 000 | 100 000 |  | 0 |  |
|  | 5. | Ведение МИСОГД | 2010-2013 годы |  |  | 31190023 | 1642147 | 12296413 | 10000000 | 7 251 463 |  |
|  | 5.1. | Обеспечение ведения МИСОГД (регистрация, размещение документов и ведение бумажного архива), поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы, обучение специалистов, организация командировок, организация рабочих мест, организация производственного процесса и иные затраты, связанные с выполнением настоящего пункта программы. Внесение информации в подсистемы «Имущество», «Мониторинг» и другие, составляющие единую муниципальную автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, для обеспечения безотказного, актуального и полноценного функционирования. | 2010-2013 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» | 27619523 | 1392147 | 9 546 413 | 9 527 000 | 7 153 963 |  |
|  | 5.2. | Актуализация картографической основы. Получение и внесение информации, отрисовка в системе согласно полученным материалам. Оснащение оборудованием, необходимым для проведения работ по актуализации цифровой картографической основы (далее - ЦКО). Получение сертификатов и лицензий, вступление и прочие расходы по участию в саморегулируемую организацию. Приобретение тахеометров, компьютеров, мебели и иного оборудования. | 2010-2013 годы | 310 | Администрация города | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2013 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» | 3 075 500 |  | 2 650 000 | 343 000 | 82 5000 |  |
|  | 5.3. | Разработка новых тематических слоев в ГИС на базе ЦКО. Создание приложений и рабочих мест с использованием приобретенной среды ИнМета. Создание узконаправленных ГИС для МП «КБУ», МУП «ЖСКХ», МКУ «УГЗ» и других организаций и предприятий города для работы системы МИСОГД | 2010-2013 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» | 45 000 |  |  | 30 000 | 15 000 | . » |

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации города Рябова А.Г.