31.10.2013

2106

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 16.10.2009

№ 1648 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010-2014 годы» (с последующими изменениями и дополнениями)

На основании постановления Администрации города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заречного от 16.10.2009 № 1648 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010-2014 годы» (в редакции от 26.05.2010 № 797, от 24.09.2010 № 1381, от 30.11.2010 № 1710, от 13.01.2011 № 5, от 30.03.2011 № 460, от 29.06.2011 № 1213, от 14.09.2011 № 1734, от 12.10.2011 № 1926, от 10.02.2012 № 226, от 25.04.2012 № 854, от 11.04.2013 № 666).

В приложении к постановлению:

1.1.  В разделе 4 «Ресурсное обеспечение с указанием объемов и источников финансирования» таблицу «Распределение объемов финансирования по получателям средств» изложить в новой редакции:

«Распределение объемов финансирования по получателям средств следующее:

| № | Бюджетополучатель | Всего на программу (тыс.руб.) | 2010 (тыс.руб.) | 2011 (тыс.руб.) | 2012 (тыс.руб.) | 2013 (тыс.руб.) | 2014 (тыс.руб.) | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Администрация города: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 код |  | 690,145 | 32,0 | - | 421,9 |  |  |
|  | 226 код |  | 639,855 | 388,15 | 62,7 | 217,3 |  |  |
|  | 221 код |  | - | 8,85 | 5,9 | - |  |  |
|  | 241 код |  | 870,0 | 571,0 | 195,1 | - |  |  |
|  | 340 код |  | - | - | - | 60,8 |  |  |
|  | ИТОГО | 4163,7 | 2200,0 | 1000,0 | 263,7 | 700,0 |  |  |

1.2. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации города Заречного Пензина П.Н.

Приложение

к постановлению Администрации

от 31.10.2013 № 2106

# 5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации,

# исполнителей, объемов финансирования по годам

| N | Содержание мероприятия | КОСГУ | Финансирование по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка нормативных правовых документов и решение правовых вопросов обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и сфере защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка нормативных правовых документов по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации N 8-ФЗ) |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.1.2 | Приобретение оборудования сопутствующего выполнению работ по обеспечению доступа населения к информации по работе Администрации: МФУ - для создания электронных образов документов и размещения их на сайте и электронных киосках; факс - для обеспечения круглосуточной прямой линии жителей города с заместителями Главы Администрации | 310 | 26,719 |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.1.3 | Создание актуализированных версий нормативных правовых актов Главы города и Главы Администрации города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2 | Защита информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание Межведомственной комиссии по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защите информации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.2 | Разработка Положения о полномочиях органов местного самоуправления города, как обладателей информации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.3 | Разработка Положения об организации работы с персональными данными в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.4 | Разработка регламента эксплуатации систем внутреннего и внешнего видеонаблюдения в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.5 | Доработка действующих муниципальных нормативных правовых актов в связи с требованиями законодательства по защите информации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.6 | Заключение Соглашения с Правительством Пензенской области и Администрацией города Пенза (при необходимости) по обмену электронными документами |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.7 | Внесение в Устав МУП "ЦИТ" следующих функций, выполняемых организацией: - деятельность по технической защите конфиденциальной информации; - услуги по шифрованию данных; - деятельность по выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрации владельцев электронных цифровых подписей, оказанию услуг, связанных с использованием электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинности электронных цифровых подписей. |  |  |  |  |  |  | МУП «ЦИТ» |
| 1.2.8 | Разработка Положения о муниципальных базах данных |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.9 | Включение в договора по обслуживанию компьютеров и информационных систем пункта о сохранении конфиденциальных данных |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 1.2.10 | Разработка общего документа, описывающего систему защиты информации в органах местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2 | Проведение организационных работ по обеспечению доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и защите информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение организационных работ по обеспечению доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Организация и обслуживание канала связи от помещения для проведения заседаний и совещаний до ОАО "ТРК", ОАО «РТК» | 226 |  | 21,15 |  |  |  | Администрация города |
|  |  | 221 |  | 8,85 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Организация вещания с заседаний и совещаний на официальном сайте города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.9 | Мероприятия по разработке, приобретению и доработке программного обеспечения для обеспечения взаимодействия ОМСУ по реализации 8-ФЗ и 152-ФЗ, в том числе посредством электронных киосков | 226 | 542,855 | 250,0 |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.10 | Разработка официальных сайтов ОМСУ |  |  |  |  |  |  | МАУ «Управление общественных связей» |
| 2.1.11 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте города |  |  |  |  |  |  | МАУ «Управление общественных связей» |
| 2.1.13 | Публикация информации о деятельности ОМС в печатном издании |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.1.15 | Обновление системы электронного документооборота для органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города, МАУ «МФЦ» в рамках муниципального задания на 2012г. |
| 2.1.16 | Приобретение и содержание доменного имени официального сайта города | 226 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | Администрация города |
| 2.2 | Проведение организационных работ по обеспечению защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по разработке документации на систему защиты информации в органах местного самоуправления | 241 | 300,0 |  |  |  |  | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010г., МАУ «МФЦ» в рамках муниципального задания на 2012г. |
| 2.2.2 | Проведение анализа, составление перечня информационных систем обработки конфиденциальной информации (в том числе и персональных данных) осуществляемой как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Определение, при необходимости, класса информационной системы обработки персональных данных |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 2.2.4 | Разработка и утверждение схемы разводки компьютерной сети по зданиям и сооружениям органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2.5 | Мероприятия по разработке и утверждению схемы расположения устройств технической защиты на объектах и сооружениях органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2.6 | Разработка и утверждение схемы расположения видеокамер внутри и вне зданий органов местного самоуправления и сооружений и их соединение |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2.7 | Проведение работы по получению лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств | 241 | 520,0 | 501,87 |  |  |  | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010 г., 2011 г. |
| 2.2.8 | Проведение работы по получению лицензий на деятельность по выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрации владельцев электронных цифровых подписей, оказанию услуг, связанных с использованием электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинности электронных цифровых подписей |  |  |  |  |  |  | МУП «ЦИТ» |
| 2.2.9 | Решение вопроса с Правительством Пензенской области о финансировании работ по защите персональных данных в рамках переданных отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 2.2.10 | С целью защиты и недопущения искажения информации, приобретение диктофона с лицензионным программным обеспечением | 310 | 50,00 |  |  |  |  | Администрация города |
| 3 | Методическое обеспечение по вопросам защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование сборника законодательных и правовых актов по вопросам защиты информации и доведение его содержания до органов местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  | МУП «ЦИТ» |
| 3.2 | Проведение анализа угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных органов местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4 | Защита от физического доступа к информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка пропускной системы допуска в здания и на сооружения органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка образцов пропусков работников организации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.1.3 | Определение перечня помещений органов местного самоуправления, в которые допускается вход по кодовым замкам или в присутствии работника помещения |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.1.4 | Создание автоматизированной пропускной системы и, на ее основе, системы учета рабочего времени сотрудников в организации |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 4.2 | Проведение анализа и проведение замены системы допуска к компьютерам, установленным на рабочих местах специалистов, через пароли на допуск по личным электронным ключам специалистов |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5 | Техническая защита |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение оборудования для хранения информации, находящейся в электронном виде в компьютерной сети и в компьютерах Администрации города, в соответствии с распоряжением Главы города от 18.11.2008 N 251 | 310 | 87,080 |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.4 | Мероприятия по приобретению необходимого серверного оборудования для организации выделенных сетей обработки персональных данных | 241 | 50,0 |  |  |  |  | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010 г. |
| 5.7 | Установка заземления и замена зануления на заземление в электрической сети здания Администрации города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.9 | Внедрение электронной подписи в систему документооборота |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.10 | Развитие и сопровождение системы электронного документооборота | 226 |  | 45,0 |  |  |  | Администрация города, МАУ «МФЦ» в рамках муниципального задания на 2012г. |
| 5.12 | Приобретение системы контроля в серверные комнаты | 340 |  |  |  | 60,8 |  | Администрация города |
| 5.13 | Мероприятия по приобретению оборудования для ИСПД | 226 |  |  |  | 217,3 |  | Администрация города |
|  |  | 310 |  |  |  | 421,9 |  |  |
| 5.14 | Мероприятия по установке и сертификации оборудования для ИСПД |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.15 | Мероприятия по аттестации системы защиты ИСПД органов местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 5.16 | Мероприятия по приобретению необходимого оборудования для эксплуатации сети в Администрации в целях реализации 8-ФЗ и 152-ФЗ | 310 | 526,346 |  |  |  |  | Администрация города |
| 6 | Меры программной защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по приобретению единообразной системы программной защиты от вирусов для Администрации города и органов местного самоуправления города | 226 | 95,0 | 70,0 |  |  |  | Администрация города |
| 6.3 | Рассмотрение вопроса о создании в городе Удостоверяющего центра электронных подписей |  |  |  |  |  |  | Администрация города |
| 8 | Формирование муниципальных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование реестра муниципальных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  | МУП «ЦИТ» |
| 9 | Подготовка и переподготовка специалистов муниципальных организаций по вопросам защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение семинаров с представителями муниципальных организаций по темам: - «Организация работ по сохранению информации в организациях города»; - «Антивирусная защита информационных систем в организациях города»; - «Система обеспечения защиты информации в муниципальном секторе города» |  |  |  |  |  |  | МУП «ЦИТ» |
|  | Итого |  | 2200,0 | 898,87 | 0 | 700,0 | 0 |  |