Постановление Администрации города Заречного от 13.10.2009 № 1620 (в редакции от 30.11.2009 № 1897, от 10.02.2010 № 172, от 15.12.2010 № 1809, от 30.03.2011 № 456, от 30.03.2011 № 458, от 26.05.2011 № 1031, от 07.12.2011 № 2414, от 02.02.2012 № 167, от 18.10.2012 № 2132, от 29.12.2012 № 2679, от 26.03.2013 № 513, от 17.06.2013 № 1130, от 30.08.2013 № 1589, от 14.11.2013 № 2241, от 14.11.2013 № 2255, от 25.02.2014 № 372)

- Об утверждении муниципальной программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2014 годы)»

В целях создания муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном в соответствии со статьей 4.5.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация  ЗАТО  г.Заречного

п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2014 годы)» (далее - Программа).

2. Утвержденная пунктом 1 настоящего постановления Программа действует с 01.01.2010, но не ранее дня ее опубликования и дня признания утратившим силу решения Собрания представителей от 12.11.2007 № 437 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007 – 2011 годы)» (с последующими изменениями и дополнениями).

3. Финансовому управлению (З.П. Михайлова) учесть финансирование Программы из городского бюджета при разработке проекта решения Собрания представителей о бюджете.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации "Ведомости Заречного".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Рябова А.Г.

- Утверждена

постановлением

Администрации города

от 13.10. 2009 г. №  1620

- Муниципальная программа «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2014 годы)»

- Паспорт муниципальной программы

| 1 | Наименование Программы | Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010-2014 годы) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата принятия решения о разработке Программы | Решение Комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного от № |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация г. Заречного Пензенской области |
| 4 | Основные разработчики программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Заречного Пензенской области |
| 5 | Исполнитель-координатор Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 6 | Исполнители мероприятий Программы | - Администрация г. Заречного Пензенской области; - муниципальное учреждение «Правовое управление»; - Комитет по управлению имуществом; - муниципальное унитарное предприятие «Центр информационных технологий»; - поставщики, исполнители, подрядчики, осуществляющие соответственно поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации настоящей Программы и определенные в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов; иные уполномоченные Администрацией г. Заречного организации |
| 7 | Цели и задачи Программы | #### Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (далее также – информационная система обеспечения градостроительной деятельности, система, МИСОГД); формирование нормативно-правовой, проектно-технической и методологической базы МИСОГД в городе; формирование программно-технических комплексов и информационных ресурсов МИСОГД в городе; повышение качества и эффективности оперативного и стратегического управления социально-экономическим развитием города, в том числе управления и использования муниципального имущества; повышение инвестиционной привлекательности города; #### создание условий для увеличения собственных налоговых доходов местного бюджета города, создание полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости; создание механизма доступа к информационным ресурсам МИСОГД в городе Заречном и развитие сервисных услуг на основе портальных Интернет/Интранет технологий |
| 8 | Основные целевые индикаторы | Соотношение площади земельных участков города Заречного, введенных в МИСОГД, к общей площади территории города; - соотношение объектов недвижимости, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему; - соотношение объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, подлежащих включению в систему; - увеличение налоговой базы городского бюджета от сбора земельного налога и налога на имущество, за счет более полного учета объектов налоговых платежей; - сокращение сроков формирования градостроительной документации; #### - соотношение объектов недвижимости и инженерных коммуникаций, переведенных в систему координат МСК-58, к объектам недвижимости и инженерным коммуникациям, введенным в МИСОГД. |
| 9 | Сроки и основные этапы выполнения Программы | Программа рассчитана на период 2010-2014 годы без деления на этапы |
| 10 | Объемы и источники финансирования | Программа будет реализовываться за счет средств местного бюджета города. Общий объем финансирования с учетом кредиторской задолженности составляет 52 445,203 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 5 346,000 тыс. рублей; в 2011 году - 13 925,019 тыс. рублей; в 2012 году - 12 993,619 тыс. рублей; в 2013 году - 11 680,565 тыс. рублей; в 2014 году – 8 500,000 тыс. рублей |
| 11 | Основные ожидаемые конечные результаты программы | - Заречного, отраженных в МИСОГД, к количеству земельных участков, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 50%, на конец 2011 года – не менее 80%, на конец 2012 года – не менее 90%, 2013 год - не менее 95%, на конец 2014 года – не менее 98%; - соотношение объектов недвижимости, отраженных в системе «Имущество», к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 40%, на конец 2011 года - не менее 60%, на конец 2012 года - не менее 80%, на конец 2013 года - не менее 85%, на конец 2014 года – не менее 90%; - соотношение объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, отраженных в МИСОГД, к общему количеству объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, подлежащих включению в систему на конец 2010 года - не менее 40%, на конец 2011 года -не менее 60%, на конец 2012 года - не менее 70%, на конец 2013 года - не менее 75%, на конец 2014 года – не менее 80%; - прирост налогового потенциала по поступлениям, подлежащим зачислению в местный бюджет города от сбора земельного и имущественных налогов, за счет более полного учета объектов недвижимости не менее чем на 1,5% за каждый год реализации Программы; - прирост поступлений в местный бюджет города обязательных платежей от сбора земельного и имущественных налогов за счет эффективного учета градостроительной ценности объектов территории не менее чем на 0,5% за каждый год реализации Программы; - сокращение сроков формирования градостроительной документации на 10%; соотношение объектов недвижимости и инженерных коммуникаций, переведенных в систему координат МСК-58, к объектам недвижимости и инженерным коммуникациям, введенным в МИСОГД, на конец 2011 года – не менее 70%, на конец 2012 года 90%, на конец 2013 года – не менее 95%, на конец 2014 года – не менее 98%. |
| 12 | Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации | Организацию управления программой, координацию работ и контроль исполнения программных мероприятий осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного Пензенской области, куратор программы |
| 13 | Куратор программы | Заместитель Главы Администрации города Заречного (вопросы архитектуры и градостроительства) |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В современных условиях значительно возросла роль информации при принятии управленческих решений. Информация представляет собой ключевой фактор эффективного управления всеми сферами жизнедеятельности города. Информатизация стала не только частью технологического процесса обработки документов и принятия управленческих решений, но и оказывает большое влияние на экономику города. Однако на практике имеющаяся информация используется недостаточно эффективно.

На сегодняшний день ряд организаций города хорошо обеспечены вычислительной техникой, освоили и эксплуатируют собственное и приобретенное программное обеспечение. В то же время в основе своей технология получения и использования информации осталась "бумажной". Иными словами, часто информационные технологии, и все, что с ними связано, существуют сами по себе, а реальная каждодневная жизнь организации - сама по себе.

Налицо конфликт - бумажная технология не обеспечивает новых информационных потребностей современной организации, она не адекватна ее актуальным задачам. Необходимы свежие идеи и концепции. Однако переход на новые информационные технологии требует больших затрат и отдельному предприятию не под силу приобретать лицензионное программное обеспечение, эксплуатировать электронные правовые системы, подключаться к сети Internet, эксплуатировать электронные системы общего пользования. Поэтому в городе была разработана, утверждена и реализована "Муниципальная программа информатизации города на 1997 - 2000 годы". Это позволило обеспечить автоматизацию бухгалтерского учета в муниципальных организациях, обеспечить функционирование электронной почты между ними. Началась подготовка специалистов навыкам работы на компьютерной технике. В созданных базах данных начала накапливаться информация о социально-экономических показателях жизнедеятельности города.

Развитие информационных технологий выдвинуло новые требования к информационным системам и в первую очередь это коснулось градостроительной деятельности.

В соответствии с пунктом 26 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения отнесено ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа. Это дает право органам местного самоуправления осуществлять финансирование этой деятельности и создавать муниципальные организации для ее выполнения.

Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 №191-ФЗ "О порядке вступления в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации" установлен срок передачи сведений государственного градостроительного кадастра в объеме, необходимом для ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в органы местного самоуправления до 1 июля 2006 года.

Градостроительным кодексом Российской Федерации определены содержание и общий порядок ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности" установлен порядок получение сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и размер платы за них. Документирование сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется на бумажных электронных носителях.

Для проведения подготовительной работы по подготовке электронной карты города и создания автоматизированной системы учета объектов недвижимости в городе была разработана и реализована муниципальная программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра государственного учета объектов недвижимости в г. Заречном" (2004 - 2007 годы)", утвержденная Решением Собрания представителей г. Заречного от 26.05.2004 №314.

В связи с изменениями межбюджетных отношений, установленными вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и уменьшением бюджетной обеспеченности финансирование этого направления работ не производилось, поэтому создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе было приостановлено.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности будет использоваться практически во всех сферах жизнедеятельности города. Она будет включать в себя картографическую и атрибутивную части, которые связаны между собой и базируются на муниципальной геоинформационной системе. Система будет использоваться, в первую очередь, для решения вопросов градостроительства, которые определены в Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением  Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Работа по созданию геоинформационной системы ведется и в Пензенской области. В долгосрочной целевой программе «Формирование информационного общества 
в Пензенской области на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 23.07.2010 №421-пП, предусмотрена разработка и внедрение портального решения геоинформационной  системы (ГИС), обеспечивающего инфраструктуру хранения пространственных данных.

При реализации настоящей Программы используются результаты, полученные по муниципальной программе утвержденной Собранием представителей от 12.11.2007 № 437 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007 – 2011 годы)».

Программа является комплексным организационно-методическим и практическим планом действий всех органов местного самоуправления г. Заречного, муниципальных организаций и организаций других форм собственности по созданию, эксплуатации и сопровождению муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе.

Программа имеет открытый характер, позволяющий в процессе ее реализации в соответствии с действующими процедурами вносить дополнения и изменения, связанные с изменениями законодательства, возможностями местного бюджета, другими вновь выявленными факторами создания и развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, режимно-секретного, организационного, технического и образовательного характера.

Масштабность решаемых в рамках Программы задач, особенно связанных с осуществлением сбора и введения в систему информации, с объектами различных форм собственности, требуют четкой межведомственной координации и управления. Наиболее эффективным методом решения таких задач является программно-целевое управление комплексным развитием города, а сама Программа представляется как увязанный в части ресурсов, исполнителей и сроков осуществления комплекса работ правового, режимно-секретного, организационно-хозяйственного, производственного, технического и образовательного характера, иных скоординированных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение поставленных Программой задач.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание муниципальной информационной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе, которая будет являться основой для создания единого электронного информационного пространства города, в том числе муниципальной геоинформационной системы.

Наличие МИСОГД позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического управления социально-экономическим развитием города, в том числе управления и использования муниципального имущества. Сведения из системы будут использоваться при:

1) разработке генерального плана города;

2) разработке градостроительной документации;

3) размещении, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

4) установлении границ и разрешенного использования формируемых земельных участков;

5) установлении и изменении разрешенного использования земельных участков, границы которых сформированы ранее;

6) приведении фактического использования земельных участков и расположенных на них иных объектов недвижимости в соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями;

7) резервировании территорий для государственных и муниципальных нужд.

8) присвоении адресов новым объектам капитального строительства;

9) определении соответствия использования земельных участков и находящихся на них иных объектов недвижимости градостроительным требованиям и ограничениям при осуществлении государственного контроля за использованием и охраной земель;

10) оценке объектов недвижимости;

11) осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о градостроительстве;

12) проведении земельных и инвестиционных торгов (в части градостроительного регулирования использования земельных участков и иных объектов недвижимости);

13) для проведения публичных слушаний по проектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий и размещения объектов капитального строительства;

14) в иных случаях, определенных правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области и органов местного самоуправления г. Заречного.

## 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на период 2010 - 2014 годы без деления на этапы.

4. Ресурсное обеспечение программы 
с указанием объемов и источников финансирования

| № | Бюджетополучатель | Всего на программу с учетом кредиторской задолженности (тыс. руб.) | 2010 год (тыс. руб.) | 2011 год (тыс. руб.) | 2012 год (тыс. руб.) | 2013 год (тыс. руб.) | 2014 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 код | 832,357 | 749,657 | 82,700 | - |  |  |
|  | 226 код | 1 488,636 | 1 338,636 | - | - | 150,000 |  |
|  | 241 код | 50 124,210 | 3 257,707 | 13 842,319 | 12 993,619 | 11 530,565 | 8 500,000 |
|  | Итого | 52 445,203 | 5 346,000 | 13 925,019 | 12 993,619 | 11 680,565 | 8 500,000 |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Код КОСГУ | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Организационные мероприятия | 2010-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обучения специалистов, которые будут работать с системой МИСОГД | 2010-2014 годы |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка нормативно-правового обеспечения и подготовка юридической основы ведения системы | 2010-2014 годы |  | МУ «ПУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доработка картографической основы под требования, предъявляемые к цифровой карте местности | 2010-2014 годы |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения для информационной сети МИСОГД | 2010-2014 годы |  |  | 2 196 010 | 1537473 | 10 000 |  | 648 537 |  |  |
| 2.1. | Итого по п.2.1 |  |  |  | 1 481829 | 1 021829 | 10 000 |  | 450 000 |  |  |
|  | а) Приобретение оборудования для обеспечения безопасности информационной сети МИСОГД (серверов, компьютеров, сетевого оборудования и других комплектующих) | 2010-2014 годы | 310 | Администрация города | 499 657 | 499 657 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2013 года | 160 000 |  |  |  | 160 000 |  |  |
|  | в) Приобретение специализированного программного обеспечения для защиты информации |  | 226 | Администрация города | 389 520 | 239 520 |  |  | 150 000 |  |  |
|  |  |  | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2013 года | 75 000 |  |  |  | 75 000 |  |  |
|  | г) Аттестация серверов и компьютеров рабочих мест для работы с секретными сведениями. Ежегодный контроль эффективности организационных мер по защите информации. Выполнение мероприятий направленных на защиту информации. В том числе: оплата обучения специалистов, аттестационных мероприятий, командировок, сертификации программно-технических средств, организации рабочих мест, организации производственного процесса и иные затраты, связанные с выполнением настоящего пункта программы |  | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2010-2011, 2013 годов | 357 652 | 282 652 | 10 000 |  | 65 000 |  |  |
| 2.2. | Организация внутренней сети в организациях-пользователях муниципальной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности, оснащение оборудованием | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2010 года | 171 080 | 171 080 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для работы МИСОГД | 2010-2014 годы | 226 | Администрация города | 344 564 | 344 564 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2013 года | 198 537 |  |  |  | 198 537 |  |  |
| 2.10 | Внедрение и развитие ГИС открытого доступа «ГеоПортал» для ведения тематических карт | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание и пополнение баз данных МИСОГД | 2010-2014 годы |  |  | 701 580 | 201 580 | 500 000 |  |  |  |  |
| 3.1. | Перенос существующей базы данных Комитета по управлению имуществом (КУИ) в систему МИСОГД | 2010-2014 годы. | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2010 года | 200 790 | 200 790 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Внесение в систему МИСОГД данных о земельных участках города | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2010 года | 790 | 790 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внесение в систему МИСОГД данных по водопроводным сетям (включая создание расчетной модели сети) | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Внесение в систему МИСОГД данных по газовым сетям (включая создание расчетной модели сети) | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Внесение в систему МИСОГД данных по электрическим сетям | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Внесение в систему МИСОГД данных по телефонным сетям | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Внесение в систему МИСОГД данных по тепловым сетям в однотрубном исчислении (включая создание расчетной модели сети) | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Внесение в систему МИСОГД данных по ливневой канализации | 2010-2014 годы |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Внесение в систему МИСОГД данных по канализационным сетям | 2010-2014 годы |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Внесение в систему МИСОГД данных по сетям кабельного видеоканала | 2010-2014 годы |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Совмещение баз данных (по п.п. 3.1- 3.10) | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Подготовка на бумажном и электронном носителях технической документации по зданиям и сооружениям для ГИС «Зданий и сооружений» и передача ее в МУП «ЦИТ» | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2011 года | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение и эксплуатация системы | 2010-2014 годы |  |  | 1 075 000 | 475 000 | 100 000 |  | 500 000 |  |  |
| 4.1. | Обучение Администратора муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по автоматизированным информационным системам «Имущество» и «Мониторинг» | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2010-2011 годов | 200 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |
| 4.2. | Отработка взаимодействия между участниками системы, выявление и исправление недостатков в работе системы | 2010-2014 годы |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация системы контроля полноты и качества информации, введенной в систему МИСОГД | 2010-2014 годы |  | МУП «ЦИТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Формирование комиссии по приемке системы (по блокам) в эксплуатацию | 2010-2014 годы |  | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Приемка системы в эксплуатацию (по блокам) и оформление актов приемки | 2010-2014 годы |  | Комиссия по приемке системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Модификация реестровых данных и шаблонов документов в системе «Мониторинг» | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2010 года | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Внедрение комплексной системы «Имущество» в МП «ЗЦТИ». Модификация алгоритмов расчётов и шаблонов документов подсистемы «Аренда» в КУИ | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2010 года | 350 000 | 350 000 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Доработка автоматизированной системы «Имущество» под задачи Комитета по управлению имуществом, создание отчетов и шаблонов документов по недвижимому и движимому имуществу, модернизация техпроцессов | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Доработка автоматизированной системы «Мониторинг» под задачи отдела архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного, создание отчетов и шаблонов документов, модернизация техпроцессов | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Привязка реестровой информации к цифровой картографической основе | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Проведение работ по объединению систем «Мониторинг» и «Имущество», организация единой базы данных, отладка технологических процессов в объединенной системе | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2013 года | 500 000 |  |  |  | 500 000 |  |  |
| 5. | Ведение МИСОГД | 2010-2014 годы |  |  | 39690023 | 1642147 | 12296413 | 10000000 | 7251 463 | 8 500 000 |  |
| 5.1. | Обеспечение ведения МИСОГД (регистрация, размещение документов и ведение бумажного архива), поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы, обучение специалистов, организация командировок, организация рабочих мест, организация производственного процесса и иные затраты, связанные с выполнением настоящего пункта программы. Внесение информации в подсистемы «Имущество», «Мониторинг» и другие, составляющие единую муниципальную автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, для обеспечения безотказного, актуального и полноценного функционирования. | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2010-2014 годов | 35999523 | 1392147 | 9 546413 | 9 527000 | 7 153963 | 8 380 000 |  |
| 5.2. | Актуализация картографической основы. Получение и внесение информации, отрисовка в системе согласно полученным материалам. Оснащение оборудованием, необходимым для проведения работ по актуализации цифровой картографической основы (далее - ЦКО). Получение сертификатов и лицензий, вступление и прочие расходы по участию в саморегулируемую организацию. Приобретение тахеометров, компьютеров, мебели и иного оборудования. | 2010-2014 годы | 310 | Администрация города в пределах бюджетных ассигнований 2010 года | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2011-2014 годов | 3 195500 |  | 2 650000 | 343 000 | 82 5000 | 120 000 |  |
| 5.3. | Разработка новых тематических слоев в ГИС на базе ЦКО. Создание приложений и рабочих мест с использованием приобретенной среды ИнМета. Создание узконаправленных ГИС для МП «КБУ», МУП «ЖСКХ», МКУ «УГЗ» и других организаций и предприятий города для работы системы МИСОГД | 2010-2014 годы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2012-2013 годов | 45 000 |  |  | 30 000 | 15 000 |  |  |
| 5.4. | Выполнение мероприятий, связанных с получением и внесением информации. Работы связанные с преобразованием ЦКО в местную систему координат г.Пензы (МСК-58) | 2010-2014 годы. | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2011-2012 гг. | 200 000 |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 43662613 | 3856 200 | 12906413 | 10 000 000 | 8 400 000 | 8500 000 | . |

6. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1) создание муниципальных правовых актов:

- нормативно-методических документов по эксплуатации системы на основе автоматизированных технологий, вводу в систему характеристик, необходимых для описания объектов недвижимого имущества, инженерных коммуникаций и иных, а также отражения сведений о них в автоматизированных базах данных;

- регламентов передачи и обмена информацией между автоматизированными базами данных организаций - носителей информации об объектах недвижимости, инженерной инфраструктуры и иной информации, необходимой для отражения в системе;

2) организационные мероприятия:

- определение участников реализации Программы и порядка их взаимодействия с основными исполнителями Программы;

- проведение подготовительных мероприятий для осуществления закупок оборудования и услуг, необходимых для создания и эксплуатации МИСОГД;

- проведение анализа организационной и информационной готовности организаций города к внедрению МИСОГД;

- работы по защите информации с аттестацией серверов и компьютеров рабочих мест для работы с секретными сведениями. Осуществление контроля эффективности организационных мер по защите информации;

- подготовка программы обучения специалистов, которые будут работать с системой;

- проведение обучения специалистов, которые будут работать с системой;

3) приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения для информационной сети МИСОГД:

- приобретение аппаратуры для работы МИСОГД, оборудования для сети и прокладка оптоволоконной сети до пользователей системы в составе общегородской системы передачи данных;

- приобретение лицензионного программного обеспечения для системы;

4) создание и пополнение баз данных МИСОГД:

- осуществление переноса информации из существующих баз данных в систему;

- сканирование, калибровка и вставка в систему дополнительных стандартных планшетов;

- векторизация дополнительных планшетов;

- проведение совмещения баз данных;

5) внедрение и эксплуатация системы:

- формирование комиссии по приемке системы в эксплуатацию;

- приемка системы в эксплуатацию и оформление актов приемки;

6) ведение системы:

- поддержание системы в постоянно рабочем состоянии;

- актуализация информации, содержащейся в системе;

- администрирование системы.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется 
путем предоставления субсидий из бюджета г. Заречного.

7. Cведения о корректировке объема финансирования программы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

| № п/п | Наименование мероприятия | КОСГУ | Исполнители | Кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2009 год | за 2010 год | за 2011 год | за 2012 год |  |
|  |  |  |  | По программе, утвержденной решением Собрания представителей от 12.11.2007 №437) | По программе, утвержденной постановлением Администрации от 13.10.2009 №1620 с последующими изменениями) |  |  |  |
| 4.18 | Разработка проекта Генерального плана города и карты градостроительного зонирования | 226 | Администрация города | 754 552,0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучение по программе администратора, диспетчера «Имущество» и «Мониторинг» | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований | 70 000,0 |  |  |  |  |
| 5.6 | Внедрение комплексной системы «Имущество» в КУИ и МП «ЗЦТИ» | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований | 245 000,0 |  |  |  |  |
| 5.7 | Внедрение комплексной системы «МОНИТОРИНГ» | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований | 280 000,0 |  |  |  |  |
| 6.1 | Ведение системы, поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований | 140 248,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | а) Приобретение оборудования для обеспечения безопасности информационной сети МИСОГД (серверов, компьютеров, сетевого оборудования и других комплектующих) | 310 | Администрация города |  | 82 700,0 |  |  |  |
| 2.1 | г) Аттестация серверов и компьютеров рабочих мест для работы с секретными сведениями. Ежегодный контроль эффективности организационных мер по защите информации. В том числе: оплата обучения специалистов, аттестационных мероприятий, командировок, сертификации программно-технических средств, организации рабочих мест, организации производственного процесса и иные затраты, связанные с выполнением настоящего пункта программы | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  | 69 020,0 |  |  |  |
| 2.2 | Организация внутренней сети в организациях-пользователях муниципальной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности, оснащение оборудованием | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  | 147 344,0 |  |  |  |
| 3.1 | Перенос существующие базы данных Комитета по управлению имуществом (КУИ) в систему МИСОГД | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  | 200 790,0 |  |  |  |
| 3.12 | Подготовка на бумажном и электронном носителях технической документации по зданиям и сооружениям для ГИС «Зданий и сооружений» и передача ее в МУП «ЦИТ» | 241 | Администрация города, МП «ЗЦТИ» |  |  | 112 062,0 |  |  |
| 4.7 | Внедрение комплексной системы «Имущество» в МП «ЗЦТИ». Модификация алгоритмов расчётов и шаблонов документов подсистемы «Аренда» в КУИ | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  | 227 500,0 |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение ведения МИСОГД (регистрация, размещение документов и ведение бумажного архива), поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы, обучение специалистов, организация командировок, организация рабочих мест, организация производственного процесса и иные затраты, связанные с выполнением настоящего пункта программы. Внесение информации в подсистемы «Имущество», «Мониторинг» и другие, составляющие единую муниципальную автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, для обеспечения безотказного, актуального и полноценного функционирования. | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  | 291 252,0 | 2 773 557,0 | 2 853 000,0 |  |
| 5.2. | Актуализация картографической основы. Получение и внесение информации, отрисовка в системе согласно полученным материалам. Оснащение оборудованием, необходимым для поведения работ по актуализации цифровой картографической основы (далее - ЦКО). Получение сертификатов и лицензий, вступление в саморегулируемую организацию. Приобретение тахеометров, компьютеров, мебели и иного оборудования | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  |  | 10 000,0 | 301 853,0 |  |
| 5.3 | Разработка новых тематических слоев в ГИС на базе ЦКО. Создание приложений и рабочих мест с использованием приобретенной среды ИнМета. Создание узконаправленных ГИС для МП «КБУ», МУП «ЖСКХ», МКУ «УГЗ» и других организаций и предприятий города для работы системы МИСОГД | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» в пределах бюджетных ассигнований 2012 года |  |  |  | 25 912,0 |  |
| 5.4. | Выполнение мероприятий, связанных с получением и внесением информации. Работы связанные с преобразованием ЦКО в местную систему координат г.Пензы (МСК-58) | 241 | Администрация города, МУП «ЦИТ» |  |  | 98 000,0 | 99 800,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 1 489 800,0 | 1 018 606,0 | 2 993 619,0 | 3 280 565 | .». |

- 8. Прогноз ожидаемых результатов реализации

программы

В результате реализации мероприятий Программы будет создана и сдана в эксплуатацию муниципальная автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе, представляющая собой многоуровневую, многофункциональную информационно-аналитическую автоматизированную систему по управлению городским хозяйством и социально-экономическим развитием города. Ее внедрение позволит согласовывать задачи информатизации с задачами, решаемыми в рамках административной реформы.

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- создана муниципальная автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном;

- создана нормативно-правовая, проектно-техническая и методологическая база муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе;

- осуществится информационное наполнение системы сведениями различного характера;

- созданы условия устойчивого развития города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

- при осуществлении градостроительной деятельности будет обеспечиваться сбалансированный учет инженерных, экономических, социальных, экологических и иных факторов;

- созданы условия осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, безопасности территорий, охраны окружающей среды и экологической безопасности, инженерно-технических требований;

- созданы условия для обеспечения эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- разработана организация доступа к системе органов государственной власти и органов местного самоуправления города, а также организаций и граждан;

- обучены специалисты органов государственной власти и органов местного самоуправления города, муниципального унитарного предприятия «Центр информационных технологий», муниципального учреждения «Управление капитального строительства» и других организаций города;

- созданы условия для повышения качества и эффективности оперативного и стратегического муниципального управления социально-экономическим развитием города, в том числе управления и использования муниципального имущества. Информационное обеспечение управления развитием территории города, градостроительного и иного проектирования;

- созданы условия для повышения инвестиционной привлекательности города и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов города;

- повышены качество и доступность муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.

9. Система целевых индикаторов 
с методикой оценки эффективности программы

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:

- соотношение площади земельных участков города Заречного, отраженных в 
МИСОГД, к количеству земельных участков, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 50%, на конец 2011 года – не менее 80%, на конец 2012 года – 
не менее 90%, на конец 2013 года - не менее 95%, на конец 2014 года – не менее 98%;

- соотношение объектов недвижимости, отраженных в системе «Имущество», 
к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года не менее 40%, на конец 2011 года - не менее 60%, на конец 2012 года - 
не менее 80%, на конец 2013 года - не менее 85%, на конец 2014 года – не менее 90%;

- соотношение объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, отраженных 
в МИСОГД, к общему количеству объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, подлежащих включению в систему на конец 2010 года - не менее 40%, на конец 2011 года - 
не менее 60%, на конец 2012 года - не менее 70%, на конец 2013 года - не менее 75%, на конец 2014 года – не менее 80%;

- прирост налогового потенциала по поступлениям, подлежащим зачислению 
в местный бюджет города от сбора земельного и имущественных налогов, за счет более полного учета объектов недвижимости не менее чем на 1,5% за каждый год реализации Программы;

- прирост поступлений в местный бюджет города обязательных платежей от сбора земельного и имущественных налогов за счет эффективного учета градостроительной ценности объектов территории не менее чем на 0,5% за каждый год реализации Программы;

- сокращение сроков формирования градостроительной документации на 10%;

- соотношение объектов недвижимости и инженерных коммуникаций, переведенных в систему координат МСК-58, к объектам недвижимости и инженерным коммуникациям, введенным в МИСОГД, на конец 2011 года – не менее 70%, на конец 2012 года 90%, на конец 2013 года не менее 95%, на конец 2014 года – не менее 98%.

Методика оценки эффективности Программы предусматривает балльную оценку исполнения показателей социально-экономической эффективности реализации 
Программы. Каждому целевому индикатору присваивается соответствующий балл:

1) при выполнении планового значения целевого индикатора - 0 баллов;

2) при позитивном отклонении от планового значения целевого индикатора 
(улучшения показателя) - плюс 1 балл за каждую единицу отклонения;

3) при негативном отклонении от планового значения целевого индикатора 
(ухудшения показателя) - минус 1 балл за каждую единицу отклонения.

Оценка, динамика значений целевых индикаторов и оценка эффективности 
программы осуществляются по формам, предусмотренным пп. 9, 10, 11 приложения №2 постановления Главы г.Заречного от 24.09.2008 №1136.

- 10. Организация управления программой
 и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является Администрация города. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Исполнитель-координатор (отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного) организует ведение и предоставление отчетности по реализации целевой программы по установленным формам и в установленные сроки. Все ответственные исполнители (соисполнители) программы обязаны в указанные сроки направлять куратору программы информацию, необходимую для формирования отчетности о реализации программы

Исполнитель-координатор программы направляет в планово-экономический отдел Администрации города и в Финансовое управление города:

- необходимую информацию о реализации  программы (по запросам),

- отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств в соответствии с пунктом 27 раздела 4 «Контроль за ходом и эффективностью реализации целевой программы» приложения №1 постановления Главы г.Заречного от 24.09.2008 №1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (каждое полугодие в течение месяца, следующего за отчетным периодом);

- сведения об оценке эффективности реализации Программы в соответствии с пунктами 9-11 приложения №2 постановления Главы г.Заречного от 24.09.2008 №1136 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (ежегодно 
до 1 марта года, следующего за отчетным периодом).

Администрация города Заречного ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет отчеты об использовании финансовых средств 
на реализацию мероприятий программы в разрезе мероприятий и кодов бюджетной классификации.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Заречного по курируемой сфере деятельности, соответствующей поставленной программой проблеме, совместно с Финансовым управлением города Заречного осуществляют подготовку заключения об эффективности реализации Программы в виде аналитической записки на имя Председателя Комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города.

Администрация города как заказчик Программы осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий программы и совместно с Финансовым управлением города -  контроль за целевым расходованием бюджетных средств.