460

12.03.2014

460

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 13.12.2010  № 1795 "Об утверждении муниципальной программы "Селективный метод сбора

отходов на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2011-2014 годы"

(с последующими изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО города Заречного                               п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 13.12.2010  № 1795 "Об утверждении муниципальной программы "Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2011-2014 годы" (в редакции                 от 23.12.2010 № 1893, от 13.05.2011 № 913, от 26.07.2011 № 1386, от 15.06.2012 № 1226,    от 25.07.2012 № 1529, от 18.12.2012 № 2552, от 05.07.2013 № 1248, от 14.11.2013 № 2255, от 06.12.2013 № 2390) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2011-2014 годы" строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"

| Объемы и источники финансирования программы | На реализацию программы необходимо 24286,739 тыс. рублей, в том числе: - бюджет г. Заречного – 20813,188 тыс. рублей, из них: 2011 год - 4835,600 тыс. рублей 2012 год - 4554,480 тыс. рублей 2013 год – 8043,108 тыс. рублей 2014 год – 3380,000 тыс. рублей - средства бюджета Пензенской области - 3473,551 тыс. рублей, из них: 2011 год - 2022,871 тыс. рублей 2012 год - 0 тыс. рублей 2013 год - 1450,680 тыс. рублей 2014 год - 0 тыс. рублей |
| --- | --- |

";

1.2. В разделе программы 4 "Ресурсное обеспечение программы с указанием объемов и источников финансирования":

1) слова "Общая стоимость программных мероприятий составляет 25 742,339 тыс. рублей." заменить словами "Общая стоимость программных мероприятий составляет 24 286,739 тыс. рублей.";

2) таблицы 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции:

"												    	       таблица 1

| Год реализации | Общая сумма | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | 6858,471 тыс.руб. | бюджет Пензенской области | 2022,871 тыс.руб. |
|  |  | бюджет г. Заречного | 4835,600 тыс.руб. |
| 2012 год | 4554,480 тыс.руб. | бюджет Пензенской области | 0 тыс.руб. |
|  |  | бюджет г. Заречного | 4554,480 тыс.руб. |
| 2013 год | 9493,788 тыс.руб. | бюджет Пензенской области | 1450,680 тыс.руб. |
|  |  | бюджет г. Заречного | 8043,108 тыс.руб. |
| 2014 год | 3380,000 тыс.руб. | бюджет Пензенской области | 0 тыс.руб. |
|  |  | бюджет г. Заречного | 3380,00 тыс.руб. |
| ИТОГО: | 24 286,739 тыс.руб. | бюджет Пензенской области | 3 473,551 тыс.руб. |
|  |  | бюджет г. Заречного | 20 813,188 тыс.руб. |

";

"					            						       таблица 2

| Наименование | 2011год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнерные площадки |  |  |  |  |  |
| Зона отдыха "Лесная" (2 шт.), МАУ г.Заречного Пензенской области "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" (2 шт.) - площадка на 3 контейнера заглубленного типа (приложение) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Учреждения Департамента образования - площадка на 3 контейнера заглубленного типа (приложение) | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Неблагоустроенный жилищный фонд - площадка на 4 контейнера типа "Евро" (приложение) | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Неблагоустроенный жилищный фонд - площадка на 4 контейнера заглубленного типа | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Благоустроенный жилищный фонд - площадка на 4 контейнера заглубленного типа | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Итого: | 24 | 9 | 7 | 6 | 46 |
| Контейнеры |  |  |  |  |  |
| Зона отдыха "Лесная", МАУ г. Заречного Пензенской области "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Учреждения Департамента образования | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Неблагоустроенный жилищный фонд | 117* | 12** | 0 | 0 | 129 |
| Благоустроенный жилищный фонд | 0 | 12 | 24 | 24 | 60 |
| Приобретение контейнеров для отработанных элементов питания | 0 | 0 | 43 | 6 | 49 |
| Итого: | 141 | 33 | 67 | 30 | 271 |
| Ртутьсодержащие отходы |  |  |  |  |  |
| От населения, Департамента образования, Департамента культуры и молодежной политики (лампы, термометры), шт. | 0 | 0 | 3365 | 0 | 3365 |
| От населения (бой, приборы), кг | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Отработанные элементы питания |  |  |  |  |  |
| От населения, кг | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |

";

"													      таблица 3

| Источник финансирования | Годы реализации |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Бюджет Пензенской области в соответствии с долгосрочной целевой программой "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2010 №680-пП*, тыс.руб. | 2022,871 | 0 | 1450,680 | 0 | 3473,551 |
| Бюджет г.Заречного, тыс.руб. | 4835,600 | 4554,480 | 8043,108 | 3380,000 | 20813,188 |
| Итого | 6858,471 | 4554,48 | 9493,788 | 3380,000 | 24286,739 |

";

"													     таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятий* | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Оборудование контейнерных площадок (приобретение, монтаж, доставка, копии из генплана) | 5571,071 | 4204,630 | 8539,818 | 3265,600 | 21581,119 |
| 2 | Приобретение и доставка установки для мойки контейнеров | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 960,000 |
| 3 | Приобретение ремонтных комплектов для заглубленных контейнеров объемом 3,0 м3 и для заглубленных контейнеров объемом 1,3 м3 | 327,400 | 349,850 | 0 | 22,6 | 699,85 |
| 4 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки ртутьсодержащих отходов от населения, учреждений Департамента образования и Департамента культуры и молодежной политики | 0 | 0 | 84,00 | 0 | 84,00 |
| 5 | Приобретение и установка контейнеров для отработанных элементов питания с навесными замками | 0 | 0 | 712,17 | 91,8 | 803,97 |
| 6 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки отработанных элементов питания от населения | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 16,00 |
| 7 | Обеспечение населения экологической информацией о селективном методе сбора отходов и безопасном обращении с отходами | 0 | 0 | 141,80 | 0 | 141,80 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 24286,739 |

".

1.3. В разделе программы 5 "Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам" таблицы 5, 6 изложить в новой редакции:

"													       таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятий программы | КОСГУ | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| 1 | Приобретение и доставка контейнеров заглубленного типа, монтаж контейнерных площадок в зоне отдыха "Лесная", МАУ г.Заречного Пензенской области "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" | 310 | 1016,7055 | 0 | 0 | 0 | 1016,7055 |
| 2 | Приобретение и доставка контейнеров заглубленного типа, монтаж контейнерных площадок в учреждениях Департамента образования | 310 | 1016,7055 | 1154,430 | 0 | 0 | 2171,1355 |
| 3 | Приобретение и доставка ремонтных комплектов для контейнеров заглубленного типа объемом 3,0 м3 и для заглубленных контейнеров объемом 1,3 м3, для установки в зоне отдыха "Лесная", МАУ г.Заречного Пензенской области "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье", в учреждениях Департамента образования | 310 | 327,400 | 0 | 0 | 0 | 327,400 |
| 4 | Приобретение и доставка контейнеров типа "Евро" для монтажа контейнерных площадок в неблагоустроенном жилищном фонде | 310 | 1563,362 | 0 | 0 | 0 | 1563,362 |
|  | Монтаж контейнерных площадок в неблагоустроенном жилищном фонде | 310 | 1967,698 | 70,780 | 0 | 0 | 2038,478 |
|  | Итого стоимость контейнерных площадок | 310 | 3531,060 | 70,780 | 0 | 0 | 3601,840 |
| 5 | Приобретение и доставка 1 установки для мойки контейнеров заглубленного типа | 310 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 960,000 |
| 6 | Получение выкопировок из генплана, подготовка сметной документации | 226 | 6,600 | 67,300 | 60,620 | 21,00 | 155,520 |
| 7 | Приобретение, доставка контейнеров заглубленного типа, монтаж контейнерных площадок в неблагоустроенном жилищном фонде | 310 | 0 | 1391,235 | 860,590 | 0 | 2251,825 |
| 8 | Приобретение, доставка контейнеров заглубленного типа, монтаж контейнерных площадок в благоустроенном жилищном фонде | 310 | 0 | 1520,885 | 3202,220 | 3244,60 | 7967,705 |
|  | Приобретение ремонтных комплектов к контейнерам заглубленного типа | 340 | 0 | 349,850 | 0 | 22,60 | 372,45 |
| 9 | Приобретение и установка контейнеров для отработанных элементов питания с навесными замками | 310 | 0 | 0 | 712,170 | 91,80 | 803,970 |
| 10 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки ртутьсодержащих отходов от населения, учреждений Департамента образования и Департамента культуры и молодежной политики | 226 | 0 | 0 | 84,00 | 0 | 84,00 |
| 11 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки отработанных элементов питания от населения | 226 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 16,00 |
| 12 | Приобретение, размещение печатной продукции, вывесок, аншлагов, видеоматериалов, публикаций в средствах массовой информации экологической тематики, реставрация аншлагов и вывесок | 340 226 | 0 0 | 0 0 | 81,100 25,700 | 0 0 | 81,100 25,700 |
| 13 | Организация и проведение экологических акций, мероприятий, конкурсов | 310 340 290 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6,500 28,500 0 | 0 0 0 | 6,500 28,500 0 |
|  | Итого по программным мероприятиям | 310 | 6851,871 | 4137,330 | 4781,480 | 3336,400 | 19107,081 |
|  |  | 226 | 6,600 | 67,300 | 186,320 | 21,000 | 281,22 |
|  |  | 340 | 0 | 349,850 | 109,600 | 22,600 | 482,05 |
|  |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программным мероприятиям |  |  | 6858,471 | 4554,480 | 5077,400 | 3380,000 | 19870,351 |

";

"			                                                                       таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение комплекса мероприятий по обустройству контейнерных площадок на территории г. Заречного | 2011 – 2014 гг. | Муниципальное казённое учреждение "Управление природными ресурсами г. Заречного" заключает контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 2 | Организация мероприятий по приобретению и установке контейнеров для оборудования контейнерных площадок | 2011 – 2014 гг. | Муниципальное казённое учреждение "Управление природными ресурсами г. Заречного" заключает контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 3 | Организация мест сбора и временного хранения отходов по селективному методу | 2011 – 2014 гг. | Руководители организаций разных форм собственности (по согласованию). |
| 4 | Своевременная подготовка документов о передаче имущества (контейнерных площадок) в оперативное управление специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами | 2011 – 2014 гг. | Комитет по управлению имуществом г. Заречного. |
| 5 | Оборудование установленных контейнерных площадок для селективного (раздельного) сбора отходов павильонного типа с контейнерами типа "евро" и контейнерных площадок с контейнерами заглубленного типа контейнерами для отработанных элементов питания | 2013 - 2014 гг. | Муниципальное казённое учреждение "Управление природными ресурсами г. Заречного" заключает контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 6 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки ртутьсодержащих отходов и отработанных элементов питания от населения | 2013 г. |  |
| 7 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки ртутьсодержащих отходов от учреждений Департамента образования и Департамента культуры и молодежной политики | 2013 г. | Муниципальное казённое учреждение "Управление природными ресурсами г. Заречного" заключает контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". |
| 8 | Обеспечение населения экологической информацией о селективном методе сбора отходов и безопасном обращении с отходами | 2013 г. | Муниципальное казённое учреждение "Управление природными ресурсами г. Заречного" заключает контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". |

".

1.4. В разделе программы 9 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы" таблицы 8, 9, 10, 11, 12 изложить в новой редакции:

"												      таблица 8

| Год реализации | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадок | контейнеров для селективного сбора |
| 2011 | 24 | 141 |
| 2012 | 9 | 33 |
| 2013 | 7 | 67 |
| 2014 | 6 | 30 |
| Итого | 46 | 271 |

";

"												      таблица 9

| Год реализации | Количество ртутьсодержащих отходов |  | Количество отработанных элементов питания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (лампы, термометры), штук | (бой, приборы), килограмм | килограмм |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3365 | 21,0 | 200,0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3365 | 21,0 | 200,0 |

";

"												    таблица 10

| Срок реализации | Количество установленных площадок | Места размещения площадок | Прогнозируемая эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 24 | - неблагоустроенный жилищный фонд, - Департамент образования, - зона отдыха "Лесная", - МАУ г. Заречного Пензенской области "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" | 52,17 |
| 2012 | 9 | - неблагоустроенный жилищный фонд, - Департамент образования, - благоустроенный жилищный фонд | 71,74 |
| 2013 | 7 | - неблагоустроенный жилищный фонд, - благоустроенный жилищный фонд | 86,96 |
| 2014 | 6 | - благоустроенный жилищный фонд | 100* |

*- при условии полного финансирования установки 46 контейнерных площадок. ";

"												    таблица 11

| Срок реализации | Количество собранных, вывезенных и переданных на утилизацию и переработку ртутьсодержащих отходов от населения, Департамента образования и Департамента культуры и молодежной политики |  | Прогнозируемая эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (лампы, термометры), штук | (бой, приборы), килограмм |  |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3365 | - | 100 |
|  | - | 21,0 | 100 |
| 2014 | 0 | - | 0 |
|  | - | 0 | 0 |

";

"												    таблица 12

| Срок реализации | Количество собранных, вывезенных и переданных на утилизацию и переработку отработанных элементов питания от населения, килограмм | Прогнозируемая эффективность, % |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 200,0 | 100 |
| 2014 | 0 | 0 |

".

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Заречного Шошкина В.В.