23.06.2014

1254

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного

от 06.11.2009 № 1751 «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов

муниципальной собственности г. Заречного на 2009-2015 годы»

(с последующими изменениями и дополнениями)

В соответствии с постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (с изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального  образования  города  Заречного   Пензенской  области  Администрация  ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в постановление  Администрации города Заречного от 06.11.2009 № 1751 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов муниципальной собственности г. Заречного на 2009-2015 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1)  пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего финансирование указанных в программе мероприятий.»;

2) раздел 5 «Перечень программных мероприятий» приложения к постановлению  изложить в новой редакции (приложение);

3) в приложении № 1  к муниципальной программе таблицу «Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного» в 2014-2015 годах» изложить в новой редакции:

«

| № п/п | Наименование объектов и видов работ | Сумма расходов на мероприятие в 2014 году, тыс. руб. | Сумма расходов на мероприятие в 2015 году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов жилищного хозяйства | 40 000,000 | 142 021,028 |
| 1.1 | Строительство жилого дома № 20 в 18 микрорайоне – 1 этап строительства | 40 000,000 | 142 021,028 |
| 2. | Строительство и реконструкция объектов образования | 67 778,417 |  |
| 2.1 | Реконструкция и модернизация здания детского сада № 7 | 67 778,417 |  |
| 3. | Реконструкция объектов культуры | 35 433,000 |  |
| 3.1 | Реконструкция административного здания ДК «Дружба» | 35 433,000 |  |
| 4. | Строительство объектов физкультуры и спорта | 38 587,583 |  |
| 4.1 | Строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озёрская в 18 микрорайоне | 38 058,583 |  |
| 4.2 | Строительство лыжной базы в 18 микрорайоне (ПИР) | 529,000 |  |
|  | ИТОГО | 181 799,00 | 142 021,028 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего финансирование указанных в программе мероприятий.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации города Мухина А.В.

Приложение: на 2 л.

Приложение

к постановлению

Администрации г. Заречного

от 23.06.2014 № 1254

5. Перечень программных мероприятий

| №пп | Мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств/ исполнитель муниципальной программы | Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного* |  | х | х | х | х | х | 181 799,00 | 142 021,028 |
| 1.1 | Строительство объектов жилищного хозяйства | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 40 000,0 | 142 021,028 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция объектов образования | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 67 778,417 |  |
| 1.3 | Реконструкция объектов культуры | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 35 433,0 |  |
| 1.4 | Строительство объектов физкультуры и спорта | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 38 587,583 |  |
| 2. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Заречного |  | 14 778,892 | 42 194,238 | 48 041,772 | 93 504,289 | 34 395,975 | 10 600,0 |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт объектов образования |  | 8 357,046 | 31 897,911 | 36 494,034 | 90 208,825 | 25 055,280 | 8 000,0 |  |
|  |  | Администрация/ МКУ «УКС» | 8 357,046 | 31 897,911 | 35 444,034 | 87 888,825 | 16 331,566 | 8 000,0 |  |
|  |  | Департамент образования/ школы |  |  | 1 050,0 | 200,0 | 1 799,655 |  |  |
|  |  | Департамент образования/ дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | 620,0 | 2 958,000 |  |  |
|  |  | Департамент образования/ учреждения дополнительного образования |  |  |  | 1 500,0 | 3 966,059 |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт объектов культуры |  | 3 604,546 | 8 249,214 | 8 006,498 | 2 360,70 | 6 194,495 | 2 600,000 |  |
|  |  | Администрация/ МКУ «УКС» | 3 604,546 | 8 249,214 | 8 006,498 | 2 360,70 | 3 530,700 | 2 600,00 |  |
|  |  | Департамент культуры и молодежной политики/МАУ ДОД «ДШИ» |  |  |  |  | 2 663,795 |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |  | 2 817,300 | 2 047,113 | 2 561,240 |  | 3 146,200 |  |  |
|  |  | Администрация/ МКУ «УКС» | 2 817,300 | 2 047,113 | 2 561,240 |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по физкультуре и спорту/ МАОУ ДОД «СДЮСШОР» |  |  |  |  | 3 146,200 |  |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт объектов социального назначения | Администрация/ МКУ «УКС» |  |  | 980,0 | 934,764 |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Заречного* | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 108 520,00 |  |
|  | ИТОГО |  | 14 778,892 | 42 194,238 | 48 041,772 | 93 504,289 | 34 395,975 | 300 919,00 | 142 021,028 |

* реализация указанных мероприятий в период 2009-2013 годы осуществлялась вне Программы

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного» по объектам в 2014-2015 годах приведены в приложении № 1.

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Заречного» по объектам в 2014 году приведены в приложении № 2.

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Заречного» по объектам в 2014 году приведены в приложении № 3.