Постановление Администрации города Заречного от 01.12.2017 № 3075 (в редакции от 19.04.2022 № 686)

Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО г.Заречный

Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995        № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация города Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО г.Заречный Пензенской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Дильмана И.В.

Приложение: на 3 л.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заречного

от 01.12.2017 № 3075

в редакции от 19.04.2022 № 686

Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО г.Заречный Пензенской области

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО г.Заречный Пензенской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ                       «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

1.2. Настоящим Порядком регламентируются правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО г.Заречный Пензенской области (далее - автомобильные дороги), в целях обеспечения их сохранности и безопасности дорожного движения.

1.3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) планирование и финансирование работ;

в) разработка проектно-сметной документации на работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

д) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1.4. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются на основании заключаемых с подрядными организациями в установленном порядке муниципальных контрактов или договоров.

- 2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определенным государственными стандартами, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

- 3. Планирование и финансирование работ

3.1. Планирование проведения работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется с учетом степени соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов на основании результатов оценки технического состояния автомобильных дорог, нормативов финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог и муниципальных программ.

3.2. Планирование проведения работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется на основании Правил благоустройства территории города Заречного Пензенской области, утвержденных решением Собрания представителей города Заречного от 28.09.2017 № 284 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Заречного Пензенской области».

3.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО г. Заречный Пензенской области, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, средств, привлеченных в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются постановлением Администрации           г. Заречного.

3.5. Финансирование работ за счет средств бюджета ЗАТО г. Заречный Пензенской области осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

3.6. Перечисление денежных средств за выполненные работы производится в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

- 4. Разработка проектно-сметной документации

4.1. Проекты и сметные расчеты по ремонту и содержанию дорог разрабатываются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

4.2. На капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них состав необходимой документации определяется Положением о составе разделов проектно-сметной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

- 5. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

5.1. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с классификацией, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, в также на основании требований технических регламентов, строительных норм и правил, методических рекомендаций и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.2. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту, а также проведению работ по содержанию, определяется на основании:

- сезонных обследований технического состояния автомобильных дорог, проводимых два раза в год (весной и осенью);

- обследований автомобильных дорог, проводимых в плановом порядке.

5.3. Назначение состава и видов работ производится в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

5.4. Критерием для назначения капитального ремонта автомобильных дорог является необходимость выполнения не менее 5 (пяти) видов работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с разделом II Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

5.5. При ремонте автомобильной дороги проводится восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик, ее потребительских свойств путем возмещения износа покрытия, устранения деформаций и повреждений земляного полотна, дорожного покрытия, искусственных сооружений, элементов обустройства автомобильной дороги.

5.6. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении автомобильной дороги по всем ее элементам и дорожным сооружениям.

5.7. При содержании дорог обязанность по обеспечению соответствия их состояния правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным правовым документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог по муниципальным контрактам и договорам.

- 6. Приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями заключенных контрактов или договоров на их выполнение.