06.09.2022

1457

О проведении месячника и субботника по санитарной очистке и

благоустройству территории города в 2022 году

В  целях приведения городских территорий, зданий и сооружений в надлежащее  состояние, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города, в соответствии со статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация г. Заречного постановляет:

1. Провести с 12.09.2022 по 28.10.2022 месячник по санитарной очистке и            благоустройству территории города.

2. Заместителю Главы Администрации города Заречного Дильману И.В. и заместителю Главы Администрации города Заречного Сизовой И.А. подготовить и провести 24.09.2022 и 22.10.2022 акцию "День добровольного служения городу".

3. Рекомендовать руководителям организаций города независимо от форм собственности организовать свои трудовые коллективы для участия в акции "День добровольного служения городу".

4. Утвердить состав комиссии для организации и контроля за ходом проведения  благоустроительных работ (приложение № 1).

5. Утвердить План мероприятий на время проведения месячника (приложение № 2).

6. Утвердить Перечень городских территорий общего пользования и ответственных за их уборку в период проведения месячника по санитарной очистке города                   (приложение № 3).

7. Комиссии для организации и контроля за ходом проведения благоустроительных  работ в срок до 25.10.2022 проверить исполнение мероприятий, утвержденных настоящим  постановлением.

8.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете "Ведомости Заречного" и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области.

10. Контроль за исполнением пунктов 1, 2, 4, 5, 6, 7 настоящего постановления муниципальными организациями города Заречного возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Дильмана И.В.

Приложение: на 4 л.

Приложение  № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 06.09.2022 № 1457

Состав комиссии для организации и контроля за ходом

проведения благоустроительных работ

| Дильман И.В. – | заместитель Главы Администрации города Заречного, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Дементьев Э.В. – | начальник отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного Пензенской области |
| Брянцев В.И. – | временно исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления № 59 Федерального медико-биологического агентства (по согласованию) |
| Пчелинцева Т.Н. – | директор муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г.Заречного" |
| Сизова И.А. – | заместитель Главы Администрации города Заречного |
| Фильянова Е.Е. – | директор муниципального автономного учреждения "Управление общественных связей" города Заречного Пензенской области |
| Шалимов А.В. – | генеральный директор муниципального предприятия "Комбинат благоустройства и лесного хозяйства" города Заречного Пензенской области |

_______________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 06.09.2022 № 1457

План

мероприятий на время проведения месячника

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендовать силами своих коллективов благоустроить и очистить от мусора территории организаций и прилегающие к ним участки на расстоянии не менее 15 метров от границ своих территорий | Руководители организаций города независимо от форм собственности (по согласованию) | до 24.10.2022 |
| 2 | Обеспечить уборку и очистку городских улиц и дорог с прилегающими газонами | МП "КБУ" | до 24.10.2022 |
| 3 | Организовать санитарную очистку и благоустройство ЦПКиО "Заречье", Восточного парка, скверов "Молодежный" и "им. Демакова" | Подрядная организация (по конкурсу) Департамент культуры и молодежной политики | до 24.10.2022 |
| 4 | Обеспечить вывоз мусора в период проведения месячника по заявкам организаций, Департамента культуры и молодежной политики, Департамента образования, Комитета по физической культуре, спорту и туризму | Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "Управление благоустройства и очистки" г.Пенза (по согласованию) МП "КБУ" | до 24.10.2022 |
| 5 | Обеспечить вывоз мусора в период проведения месячника по заявкам председателей кооперативов по эксплуатации гаражей и погребов (на возмездной основе) | МП "КБУ" | до 24.10.2022 |
| 6 | Провести санитарную очистку лесопарковой зоны отдыха «Лесная» в границах ФОК, ул. Светлой, Пр. 30-летия Победы, ул. Озерской | Подрядная организация (по конкурсу) | до 24.10.2022 |
| 7 | Обеспечить уборку внутриквартальных территорий, в т. ч. внутриквартальных проездов и стоянок для автотранспорта | ООО "ЖКХ" (по согласованию) ООО УК "Аспект" (по согласованию) ООО УК "УправДом" (по согласованию) ООО "Ремстройсервис" (по согласованию) ООО УК "Градэк-Сервис" (по согласованию) ООО "Единая управляющая компания" (по согласованию) | до 24.10.2022 |
| 8 | Провести через средства массовой информации и силами сотрудников управляющих организаций разъяснительную работу о необходимости участия населения в уборке дворовых территорий | МАУ "Управление общественных связей" МУП ЖСКХ ООО "ЖКХ" (по согласованию) ООО УК "Аспект" (по согласованию) ООО УК "УправДом" (по согласованию) ООО "Ремстройсервис" (по согласованию) ООО УК "Градэк-Сервис" (по согласованию) ООО "Единая управляющая компания" (по согласованию) | в течение месячника |
| 9 | Организовать работу населения по уборке территорий по месту жительства | ООО "ЖКХ" (по согласованию) ООО УК "Аспект" (по согласованию) ООО УК "УправДом" (по согласованию) ООО "Ремстройсервис" (по согласованию) ООО УК "Градэк-Сервис" (по согласованию) ООО "Единая управляющая компания" (по согласованию) | в течение месячника |
| 10 | Организовать санитарную очистку территорий городских лесов, прилегающих к тротуарам, дорогам, местам отдыха горожан и т.п. | Подрядная организация (по конкурсу) | До 24.10.2022 |
| 11 | Рекомендовать обеспечить уборку и вывоз мусора с территорий кооперативов по эксплуатации гаражей и погребов | Председатели кооперативов по эксплуатации гаражей и погребов (по согласованию) | До 24.10.2022 |
| 12 | Довести до жителей частного сектора рекомендации по проведению уборки территории своих домовладений | МАУ "Управление общественных связей" | До 24.10.2022 |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 06.09.2022 № 1457

ПЕРЕЧЕНЬ

городских территорий общего пользования и ответственных за их уборку в период проведения месячника по санитарной очистке города

| № п/п | Территория | Ответственный за уборку |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лесной массив между г/к "Эльф" и диспетчерским пунктом МП "Автотранс" | МП "Автотранс" |
| 2 | Территория от автостоянки "Сосны" до г/к "Кристалл", лесной массив между автостоянкой "Сосны" и АО "Тепличный комбинат" | ООО "ЭнергоПромРесурс" (по согласованию) |
| 3 | Территория вдоль зонального ограждения между КПП-5 и КПП-11 | АО "Золотая линия" (по согласованию) |
| 4 | Территория от КПП-11 до ул.Любовина с обеих сторон дороги | ООО "ЭнергоПромСеть" (по согласованию) |
| 5 | Территория между магазином "Автозапчасти" и оврагом за МУЗ "Городской санаторий-профилакторий" по ул. Заречной | МАУЗ "Санаторий "Заречье" |
| 6 | Лесной массив между ул. Ахунской, ул. Светлой, Проспектом 30-летия Победы и прудом з/о "Лесная" | ОАО "ТРК" (по согласованию) МКУ "Управление МТО" |
| 7 | Лесной массив между ул. Озерской, ул. Ахунской, Проспектом 30-летия Победы и прудом з/о "Лесная" | АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко" (по согласованию) |
| 8 | Территория вдоль тротуара от ул. Комсомольской (рядом с Домом Быта) до Проспекта Мира (к АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко") | АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко" (по согласованию) |
| 9 | Территория между зданием "НИКИРЭТ" и территорией в/ч 3473 | НИКИРЭТ (по согласованию) |
| 10 | Территория между АО "Горгаз" и ул. Литке, с обеих сторон ул. Коммунальной | АО "Горгаз" (по согласованию) |
| 11 | ЦПКиО "Заречье" | МКУ "УИ иОГД" МКУ "УКС" |
| 12 | Прилегающие территории за: - КПП-5, КПП-11 - КПП-6 | МП "КБУ" МП "Автотранс" |
| 13 | Территория, ограниченная жилыми домами № 43, 45 по Проспекту 30-летия Победы и магистральной дорогой по ул. Светлой | МАУ "МФЦ" |
| 14 | Территория от здания зареченской ритуальной компании до автотранспортной стоянки МП "Автотранс" | МП "БПК" |
| 15 | Территория от рынка (у маг. Юбилейный и маг.Стройматериалы) к шк.№225 и до магазина «Рассвет» | МКУ "Управление МТО" |