07.11.2022

1844

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»,

утвержденную постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 12.12.2014 № 2665 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790                             «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого   административно-территориального образования г.Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 12.12.2014 № 2665 (в редакции от 31.10.2022 № 1823), следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)» изложить в новой редакции:

| « | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | На реализацию программы необходимо 2 073 147,9 тыс. рублей. 2015 год – 237 998,5 тыс. рублей; 2016 год – 312 235,8 тыс. рублей; 2017 год – 219 687,0 тыс. рублей; 2018 год – 154 452,3 тыс. рублей; 2019 год – 147 375,3 тыс. рублей; 2020 год – 275 782,2 тыс. рублей; 2021 год – 158 860,4 тыс. рублей; 2022 год – 108 651,7 тыс. рублей; 2023 год – 115 858,3 тыс. рублей; 2024 год – 85 561,6 тыс. рублей; 2025 год – 85 561,6 тыс. рублей; 2026 год – 85 561,6 тыс. рублей; 2027 год – 85 561,6 тыс. рублей, в том числе: - бюджет г.Заречного 1 427 595,8 тыс. рублей, из них: 2015 год – 197 998,5 тыс. рублей; 2016 год – 302 265,8 тыс. рублей; 2017 год – 157 802,7 тыс. рублей; 2018 год – 128 226,1 тыс. рублей; 2019 год – 97 940,8 тыс. рублей; 2020 год – 90 992,1 тыс. рублей; 2021 год – 91 135,7 тыс. рублей; 2022 год – 86 651,7 тыс. рублей; 2023 год – 66 962,8 тыс. рублей; 2024 год – 51 904,9 тыс. рублей; 2025 год – 51 904,9 тыс. рублей; 2026 год – 51 904,9 тыс. рублей; 2027 год – 51 904,9 тыс. рублей. - бюджет Пензенской области – 416 704,5 тыс. рублей, из них: 2015 год – 35 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 970,0 тыс.рублей; 2017 год – 28 649,3 тыс. рублей; 2018 год – 8 621,2 тыс. рублей; 2019 год – 5 834,5 тыс. рублей; 2020 год – 55 382,5 тыс. рублей; 2021 год – 67 724,7 тыс. рублей; 2022 год – 22 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 48 895,5 тыс. рублей; 2024 год – 33 656,7 тыс. рублей; 2025 год – 33 656,7 тыс. рублей; 2026 год – 33 656,7 тыс. рублей; 2027 год – 33 656,7 тыс. рублей. - федеральный бюджет – 223 847,6 тыс.рублей, из них: 2017 год – 33 235,0 тыс.рублей; 2018 год – 17 605,0 тыс. рублей; 2019 год – 43 600,0 тыс. рублей; 2020 год – 129 407,6 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей. - внебюджетные средства – 5 000,0 тыс. рублей, из них: 2015 год – 5 000,0 тыс. рублей. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | »; |

  - в паспорте подпрограммы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

| « | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Всего на реализацию Подпрограммы II необходимо 1 765 643,0 тыс. рублей, в том числе: - бюджет г.Заречного – 1 125 090,9 тыс. рублей, из них: 2015 год – 178 250,6 тыс. рублей; 2016 год – 279 413,4 тыс. рублей; 2017 год – 136 541,6 тыс. рублей; 2018 год – 100 981,7 тыс. рублей; 2019 год – 80 880,8 тыс. рублей; 2020 год – 66 392,1тыс. рублей; 2021 год – 66 855,9 тыс. рублей; 2022 год – 62 120,1 тыс. рублей; 2023 год – 43 505,5 тыс. рублей; 2024 год – 27537,3 тыс. рублей; 2025 год – 27 537,3 тыс. рублей; 2026 год – 27 537,3 тыс. рублей; 2027 год – 27 537,3 тыс. рублей. - бюджет Пензенской области – 416 704,5 тыс. рублей, из них: 2015 год – 35 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 970,0 тыс. рублей; 2017 год – 28 649,3 тыс. рублей; 2018 год – 8 621,2 тыс. рублей; 2019 год – 5 834,5 тыс. рублей; 2020 год – 55 382,5 тыс. рублей; 2021 год – 67 724,7 тыс. рублей; 2022 год – 22 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 48 895,5 тыс. рублей; 2024 год – 33 656,7 тыс. рублей; 2025 год – 33 656,7 тыс. рублей; 2026 год – 33 656,7 тыс. рублей; 2027 год – 33 656,7 тыс. рублей. - федеральный бюджет – 223 847,6 тыс.рублей, из них: 2017 год – 33 235,0 тыс.рублей; 2018 год – 17 605,0 тыс. рублей; 2019 год – 43 600,0 тыс. рублей; 2020 год – 129 407,6 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | »; |

  - в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию Подпрограммы II необходимо 1 765 643,0 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет г.Заречного – 1 125 090,9 тыс. рублей, из них:

2015 год – 178 250,6 тыс. рублей;

2016 год – 279 413,4 тыс. рублей;

2017 год – 136 541,6 тыс. рублей;

2018 год – 100 981,7 тыс. рублей;

2019 год – 80 880,8   тыс. рублей;

2020 год – 66 392,1 тыс. рублей;

2021 год – 66 855,9 тыс. рублей;

2022 год – 62 120,1 тыс. рублей;

2023 год – 43505,5 тыс. рублей;

2024 год – 27537,3 тыс. рублей;

2025 год – 27 537,3 тыс. рублей;

2026 год – 27 537,3 тыс. рублей;

2027 год – 27 537,3 тыс. рублей.

- бюджет Пензенской области –  416 704,5 тыс. рублей, из них:

2015 год – 35 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 9 970,0 тыс. рублей;

2017 год – 28 649,3 тыс. рублей;

2018 год – 8 621,2 тыс. рублей;

2019 год – 5 834,5 тыс. рублей;

2020 год – 55 382,5 тыс. рублей;

2021 год – 67 724,7 тыс. рублей;

2022 год – 22 000,0 тыс. рублей;

2023 год – 48 895,5 тыс. рублей;

2024 год – 33 656,7 тыс. рублей;

2025 год – 33 656,7 тыс. рублей;

2026 год – 33 656,7 тыс. рублей;

2027 год – 33 656,7 тыс. рублей.

- федеральный бюджет – 223 847,6  тыс. рублей, в том числе;

2017 год – 33 235,0 тыс. рублей;

2018 год – 17 605,0 тыс. рублей;

2019 год – 43 600,0 тыс. рублей;

2020 год – 129 407,6 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей;

2027 год – 0 тыс. рублей.»;

  - приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 1);

  - приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 2);

  - приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А.Воронянского.

# Приложение № 1

к муниципальной программе                                                                                                                                                                                 «Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

от 12.12.2014 № 2665

в редакции от 07.11.2022 № 1844

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

за счет всех источников финансирования на 2015-2022 годы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» | всего | 282 344,5 | 237 998,5 | 312 235,8 | 219 687,0 | 154 452,3 | 147 375,3 | 275 782,2 | 158 860,4 | 108651,7 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 276 344,5 | 197 998,5 | 302 265,8 | 157 802,7 | 128 226,1 | 97 940,8 | 90 992,1 | 91 135,7 | 86651,7 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 35 000,0 | 9 970,0 | 28 649,3 | 8 621,2 | 5 834,5 | 55 382,5 | 67 724,7 | 22 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33235,0 | 17605,0 | 43600,0 | 129407,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма | «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | всего | 6 000,0 | 5 000,0 | 1 464,0 | 1 943,0 | 8 807,3 | 1 300,0 | 2 000,0 | 997,8 | 1 062,5 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области |  |  | 1 464,0 | 1 943,0 | 8 807,3 | 1 300,0 | 2 000,0 | 997,8 | 1 062,5 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6 000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | всего | 249 371,7 | 213 250,6 | 289 383,4 | 198 425,9 | 127 207,9 | 130 315,3 | 251 182,2 | 134 580,6 | 84120,1 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 249 371,7 | 178 250,6 | 279 413,4 | 136 541,6 | 100 981,7 | 80 880,8 | 66 392,1 | 66 855,9 | 62120,1 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 35 000,0 | 9 970,0 | 28 649,3 | 8 621,2 | 5 834,5 | 55 382,5 | 67 724,7 | 22 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 33 235,0 | 17 605,0 | 43 600,0 | 129 407,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма | «Обеспечение градостроительной деятельности» | всего | 8 500,0 | 5 500,0 | 6 462,0 | 4 586,5 | 4 586,5 | 4 500,0 | 11 600,0 | 12 038,8 | 12677,7 |
|  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 8 500,0 | 5 500,0 | 6 462,0 | 4 586,5 | 4 586,5 | 4 500,0 | 11 600,0 | 12 038,8 | 12677,7 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности внебюджетные источники | всего | 18 472,8 | 14 247,9 | 14 926,4 | 14 731,6 | 13 850,6 | 11 260,0 | 11 000,0 | 11 243,2 | 10791,4 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 18 472,8 | 14 247,9 | 14 926,4 | 14 731,6 | 13 850,6 | 11 260,0 | 11 000,0 | 11 243,2 | 10791,4 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 2 | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКиО «Заречье» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

от 12.12.2014 № 2665

- в редакции от 07.11.2022 № 1844

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

за счет средств бюджета г.Заречного Пензенской области на 2015-2022 годы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий | Код бюджетной классификации* |  |  |  |  | Расходы бюджета г.Заречного Пензенской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» | всего |  |  |  |  |  | 276 344,5 | 197 998,5 | 302 265,8 | 157 802,7 | 128 226,1 | 97 940,8 | 90 992,1 | 91 135,7 | 86651,7 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного |  |  |  |  |  | 8 500,0 | 5 500,0 | 7 926,0 | 5 829,5 | 7 226,9 | 5 800,0 | 2 000,0 | 997,8 | 1 062,5 |
|  |  |  | МКУ «УКС» |  |  |  |  |  | 253 506,7 | 177 577,0 | 294 339,8 | 151 973,2 | 120 999,2 | 92 140,8 | 77 392,1 | 78 099,1 | 72911,5 |
|  |  |  | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 600,0 | 12 038,8 | 12677,7 |
|  |  |  | Департамент образования |  |  |  |  |  | 12 272,0 | 4 382,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  | 2 065,8 | 10 539,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные организации в рамках заключенных соглашений об информационном соглашении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма | «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,0 | 1 943,0 | 8 807,3 | 1 300,0 | 2 000,0 | 997,8 | 1 062,5 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного | 901 | 01 | 13 | 08101 42120 | 240 |  |  | 534,0 | 0 | 0 | 400,0 | 1 000,0 | 84,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08101 42150 | 240 |  |  | 430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08101 42100 | 240 |  |  |  |  | 812,5 | 900,0 | 1 000,0 | 913,8 | 812,5 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08101 42170 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 05 | 0810142160 | 630 |  |  | 500,0 | 1 243,0 | 1 223,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 02 | 0810242810 | 410 |  |  |  | 700,0 | 365,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0810242840 | 410 |  |  |  |  | 6 406,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0810242850 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | всего |  |  |  |  |  | 249 371,7 | 178 250,6 | 279 413,4 | 136 541,6 | 100 981,7 | 80 880,8 | 66 392,1 | 66 855,9 | 62120,1 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного | 901 | 04 | 09 | 0820342980 | 240 |  |  |  |  | 604,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | х | х | 0820000000 | х | 235 033,9 | 163 329,1 | 279 413,4 | 136 541,6 | 100 376,8 | 80 880,8 | 66 392,1 | 66 855,9 | 62120,1 |
|  |  |  | Департамент образования | 974 | 07 | 01 | 0820000 | х | 12 272,0 | 4 382,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики | 957 | 08 | 01 | 0824 231 | 460 | 2 065,8 | 10 539,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | 957 | 08 | 01 | 0820242640 | 620 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма | «Обеспечение градостроительной деятельности» | всего |  |  |  |  |  | 8 500,0 | 5 500,0 | 6 462,0 | 4 586,5 | 4 586,5 | 4 500,0 | 11 600,0 | 12 038,8 | 12677,7 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 901 | 01 | 13 | 0830143610 | 810 | 8 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 4 586,5 | 4 586,5 | 4 500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0830242140 | 240 |  |  | 962,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 901 | 01 | 13 | 0830108310 | х |  |  |  |  |  |  | 11 600,0 | 12 038,8 | 12677,7 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08301 08310 | 110 |  |  |  |  |  |  | 10 210,8 | 10 833,8 | 11685,3 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08301 08310 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 001,7 | 935,2 | 875,9 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08301 08310 | 850 |  |  |  |  |  |  | 387,5 | 269,8 | 116,5 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные организации в рамках заключенных соглашений об информационном взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | всего |  |  |  |  |  | 18 472,8 | 14 247,9 | 14 926,4 | 14 731,6 | 13 850,6 | 11 260,0 | 11 000,0 | 11 243,2 | 10791,4 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 01 | 13 | 0840008910 | х | 18 472,8 | 14 247,9 | 14 926,4 | 14 731,6 | 13 850,6 | 11 260,0 | 11 000,0 | 11 243,2 | 10791,4 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08400 08910 | 110 |  |  |  |  |  |  | 9 753,6 | 9 994,4 | 9743,6 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08400 08910 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 016,7 | 841,3 | 794,6 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08400 08910 | 830 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08400 08910 | 850 |  |  |  |  |  |  | 229,7 | 337,5 | 253,2 |
| 6 | Мероприятие 2 | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» | всего | 901 | 08 | 01 | 0844263 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

- от 12.12.2014 № 2665

- в редакции от 07.11.2022 № 1844

# Мероприятия муниципальной программы

«Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

на 2015-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | местный бюджет |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» | -Администрация г.Заречного | 2016 |  | 1 464,0 |  | 1 464,0 |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | 2017 |  | 1 243,0 |  | 1 243,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2 035,5 |  | 2 035,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 1 300,0 |  | 1 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 997,8 |  | 997,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 1 062,5 |  | 1 062,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 10 102,8 |  | 10 102,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участок перспективной застройки в микрорайоне № 18 | -Администрация г.Заречного | 2014 |  | 6 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25 500 кв.м, 2016 г.- 26 000 кв.м, 2017 г.- 26 500 кв.м, 2018 г.- 27 000 кв.м, 2019 г.- 27 500 кв.м, 2020 г.- 14 000 кв.м, 2021 г.- 13 000 кв.м, 2022 г.- 9 000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 |  | 5 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 430,0 |  | 430,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 5 430,0 |  | 430,0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
| 1.1.2 | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования (правила землепользования и застройки) | -Администрация г.Заречного | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25 500 кв.м, 2016 г.- 26 000 кв.м, 2017 г.- 26 500 кв.м, 2018 г.- 27 000 кв.м, 2019 г.- 27 500 кв.м, 2020 г.- 14 000 кв.м, 2021 г.- 13 000 кв.м, 2022 г.- 9 000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 534,0 |  | 534,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 84,0 |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановка на кадастровый учет документов градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области) | -Администрация г.Заречного | 2022 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2 268,0 |  | 2 268,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Создание условий для жилищного строительства в г.Заречном Пензенской области путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) | -Администрация г.Заречного | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25 500 кв.м, 2016 г.- 26 000 кв.м, 2017 г.- 26 500 кв.м, 2018 г.- 27 000 кв.м, 2019 г.- 27 500 кв.м, 2020 г.- 14 000 кв.м, 2021 г.- 13 000 кв.м, 2022 г.- 9 000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 1 243,0 |  | 1 243,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 1 223,0 |  | 1 223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2 966,0 |  | 2 966,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Внесение изменений в Генеральный план закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области | -Администрация г.Заречного | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25 500 кв.м, 2016 г.- 26 000 кв.м, 2017 г.- 26 500 кв.м, 2018 г.- 27 000 кв.м, 2019 г.- 27 500 кв.м, 2020 г.- 14 000 кв.м, 2021 г.- 13 000 кв.м, 2022 г.- 9 000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 812,5 |  | 812,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 913,8 |  | 913,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 812,5 |  | 812,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 4 438,8 |  | 4 438,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участки перспективной индивидуальной жилищной застройки | -Администрация г.Заречного | 2020 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25 500 кв.м, 2016 г.- 26 000 кв.м, 2017 г.- 26 500 кв.м, 2018 г.- 27 000 кв.м, 2019 г.- 27 500 кв.м, 2020 г.- 14 000 кв.м, 2021 г.- 13 000 кв.м, 2022 г.- 9 000 кв.м. |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий» | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 6 771,8 |  | 6 771,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 7 471,8 |  | 7 471,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на водоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; -муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области»; -организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоотведения от участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25 500 кв.м, 2016 г.- 26 000 кв.м, 2017 г.- 26 500 кв.м, 2018 г.- 27 000 кв.м, 2019 г.- 27 500 кв.м, 2020 г.- 14 000 кв.м, 2021 г.- 13 000 кв.м, 2022 г.- 9 000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 365,0 |  | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 065,0 |  | 1 065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Разработка проектно-сметной документации на теплоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство главной понижающей подстанции №4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Строительство газопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Строительство водопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Строительство канализации к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Строительство тепловых сетей к участку перспективной застройки микрорайона № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | . |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Строительство электролиний к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Строительство главной понижающей подстанции №4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25 500 кв.м, 2016 г.- 26 000 кв.м, 2017 г.- 26 500 кв.м, 2018 г.- 27 000 кв.м, 2019 г.- 27 500 кв.м, 2020 г.- 14 000 кв.м, 2021 г.- 13 000 кв.м, 2022 г.- 9 000 кв.м.. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 6 406,8 |  | 6 406,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 6 406,8 |  | 6 406,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по цели № 1 |  |  | 2014 |  | 6 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 5 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 1 464,0 |  | 1 464,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 1 943,0 |  | 1 943,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 8 807,3 |  | 8 807,3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 1 300,0 |  | 1 300,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 997,8 |  | 997,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 1 062,5 |  | 1 062,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 22 574,6 |  | 17 574,6 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  | 2014 |  | 6 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 5 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 1 464,0 |  | 1 464,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 1 943,0 |  | 1 943,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 8 807,3 |  | 8 807,3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 1 300,0 |  | 1 300,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 997,8 |  | 997,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 1 062,5 |  | 1 062,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 22 574,6 |  | 17 574,6 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: Повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г. Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  | 255 611,1 |  | 255 611,1 |  | 0 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 |  | 36 790,6 |  | 36 790,6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 7 126,5 |  | 7 126,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 6 241,0 |  | 6 241,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 12 420,7 |  | 621,0 |  | 11 799,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 2 500,0 |  | 125,0 |  | 2 375,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 178,0 |  | 178,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 320 867,9 |  | 306 693,2 |  | 14 174,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство объектов жилищного хозяйства | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 20 575,7 |  | 20 575,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год - строительство жилого дома N 20 в микрорайоне N 18; 2016 год - ввод в эксплуатацию жилого дома N 20 в микрорайоне N 18. |
|  |  |  | 2015 |  | 98 942,3 |  | 98 942,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 129 767,6 |  | 129 767,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 228 709,9 |  | 228 709,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство и реконструкция объектов образования | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 |  | 67 635,0 |  | 67 635,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год - ввод в эксплуатацию зданий МАДОУ "Детский сад N 7 комбинированного вида"; 2016 - 2020 годы - строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне N 18; строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР N 18; строительство спортивного ядра МБОУ "СОШ N 225". 2018 г. - разработка проектной документации на реконструкцию МДОУ "Детский сад N 4" по адресу: ул. Братская, 22 |
|  |  |  | 2015 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 4 004,9 |  | 4 004,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 1 074,0 |  | 1 074,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 7 078,9 |  | 7 078,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство и реконструкция объектов культуры | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного | 2014 |  | 35 427,4 |  | 35 427,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год - реконструкция здания ДК "Дружба"; 2016 год - ввод в эксплуатацию здания ДК "Дружба"; |
|  |  |  | 2015 |  | 21 832,6 |  | 21 832,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 1 438,7 |  | 1 438,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 23 271,3 |  | 23 271,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 5 798,9 |  | 5798,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 годы - строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской; 2017 год - ввод в эксплуатацию 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской; 2016-2017 годы - реконструкция стадиона, пр. Молодежный, з/у 4А; 2017-2018 годы -строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР 18. 2019 год – реконструкция хоккейной площадки |
|  |  |  | 2015 |  | 15 027,7 |  | 15 027,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 118 550,9 |  | 118 550,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 36 390,6 |  | 36 390,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 1 486,0 |  | 1 486,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 172 655,2 |  | 172 655,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Расширение муниципального общественного кладбища | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год - расширение муниципального общественного кладбища |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 1 849,0 |  | 1 849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 849,0 |  | 1 849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская); благоустройство спортивной площадки; реконструкция фонтана. 2018 г. - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки, благоустройство спортивной площадки (между жилыми домами по ул. Мира, д. 42, д. 352, около МДОУ "Детский сад N 13"), реконструкция фонтана (ул. Братская), разработка проектной документации на реконструкцию зоны отдыха "Лесная" 18 мк; 2019 год – устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская). |
|  |  |  | 2018 |  | 4 566,5 |  | 4 566,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 26,0 |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 4 992,5 |  | 4 992,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальное строительство, реконструкция, объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 |  | 2 015,0 |  | 2 015,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год: проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705»; благоустройство территории для присоединения к магистральным сетям; расчистка территории, удаление растительности; 2022 год: проведение проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной дороги в кадастровом квартале № 58:34:0010210. |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2 165,0 |  | 2 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Создание объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», а также расположенных вне такой территории, но обеспечивающих ее функционирование | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2019- 2020 год: технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» – 3 000 тыс. руб. |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 12 420,7 |  | 621,0 |  | 11 799,7 |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |
|  |  |  | 2021 |  | 2 500,0 |  | 125,0 |  | 2 375,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 14 948,7 |  | 774,0 |  | 14 174,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию нежилого здания – Здание № 705, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 1 302,7 |  | 65,1 |  | 1 237,6 |  |  |  |  |  | Проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705» |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 302,7 |  | 65,1 |  | 1 237,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.2 | Проведение работ по реконструкции нежилого здания – Здание № 705 с кадастровым номером 58:34:0010117:181, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2, находящееся на территории ТОСЭР «Заречный» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 5 387,9 |  | 269,4 |  | 5 118,5 |  |  |  |  |  | Выполнение реконструкции в 2020 - 2024 годах |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 5 387,9 |  | 269,4 |  | 5 118,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.3 | Выполнение работ по расчистке территории, удалению растительности на земельном участке с кадастровым номером 58:34:0010134:441 (пр-д Производственный, з/у 1Г), с кадастровым номером 58:34:0010134:442 (пр-д Производственный, з/у 1В) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 296,7 |  | 14,8 |  | 281,9 |  |  |  |  |  | Расчистка территории, удаление растительности |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 296,7 |  | 14,8 |  | 281,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.4. | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги в кадастровом квартале № 58:34:0010210, Пензенская область, ЗАТО г. Заречный | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 2 500,0 |  | 125,0 |  | 2 375,0 |  |  |  |  |  | Проектная документация на строительство автомобильной дороги |
|  |  |  | 2021 |  | 2 500,0 |  | 125,0 |  | 2 375,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 28,0 |  | 28,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 5 028,0 |  | 278,0 |  | 4 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.5 | Технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту объекта капитального строительства нежилых зданий на площадке № 2 ТОСЭР «Заречный», расположенных по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная на земельном участке с кадастровым номером 58:34:0010202:31 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 1 978,2 |  | 98,9 |  | 1 879,3 |  |  |  |  |  | Технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 978,2 |  | 98,9 |  | 1 879,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.6 | Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство системы газового отопления и переустройство внутренних инженерных систем и сетей с выполнением архитекторно-планировочного решения нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 955,2 |  | 47,8 |  | 907,4 |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации на устройство системы газового отопления и переустройство внутренних инженерных систем и сетей с выполнением архитекторно-планировочного решения нежилого здания «Здание № 701» , расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1. |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 955,2 |  | 47,8 |  | 907,4 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  | 8 302,3 |  | 8 302,3 |  | 0 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 |  | 93 790,8 |  | 81 759,0 |  | 12 031,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 80 916,0 |  | 74 055,3 |  | 6 860,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 50 245,5 |  | 46 771,0 |  | 3 474,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 55 266,8 |  | 17 904,2 |  | 37 362,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 85 236,1 |  | 39 246,4 |  | 45 989,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 29812,4 |  | 29812,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 403569,9 |  | 297850,6 |  | 105 719,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт объектов образования | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 |  | 7 743,9 |  | 7 743,9 |  | 0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт объектов образования: 2015 год - 2 объект; 2017 год - 13 объектов; 2018 год - 10 объектов; 2019 год - 18 объектов; 2021 год - 13 объектов; 2022 год - 14 объектов. |
|  |  |  | 2015 |  | 2 781,2 |  | 2 781,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 47 304,8 |  | 35 273,0 |  | 12 031,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 27 665,0 |  | 20 804,3 |  | 6 860,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 27 002,8 |  | 23 528,3 |  | 3 474,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 23 979,9 |  | 23 979,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 13973,0 |  | 13973,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 142906,7 |  | 120539,7 |  | 22 367,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 216 «Дидакт» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2018 |  | 12 658,0 |  | 6 446,3 |  | 6 211,7 |  |  |  |  |  | 2018 -2019 годы - 1 объект. |
|  |  |  | 2019 |  | 304,5 |  | 304,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 12 962,5 |  | 6 750,8 |  | 6 211,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 218» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2019 |  | 5 751,5 |  | 2 277,0 |  | 3 474,5 |  |  |  |  |  | 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 5 751,5 |  | 2 277,0 |  | 3 474,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2014 |  | 4 665,8 |  | 4 665,8 |  | 0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт объектов культуры: 2015 год - 1 объект; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 7 объектов; 2019 год - 7 объектов; 2020 год – 1 объект (ПИР); 2021 год - 3 объекта; 2022 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2015 |  | 4 747,6 |  | 4 747,6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 40 449,0 |  | 40 449,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 39 696,0 |  | 39 696,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 13 161,0 |  | 13 161,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 1 648,0 |  | 1 648,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 5 126,7 |  | 5 126,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 310,5 |  | 310,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 105138,8 |  | 105138,8 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта: 2016 год - 2 объекта; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 4 объекта; 2019 год - 5 объектов; 2020 год - 1 объект; 2021 год - 1 объект; 2022 год - 2 объекта. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 8 102,3 |  | 8 102,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 8 259,0 |  | 8 259,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 5 716,5 |  | 5 716,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 954,4 |  | 954,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 4 288,5 |  | 4 288,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 12207,5 |  | 12207,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 39778,2 |  | 39778,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт других объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт других объектов муниципальной собственности: 2017 год - 2 объекта; 2018 год - 4 объекта; 2019 год - 5 объектов; 2020 год - 4 объекта; 2021 год - 2 объекта. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 1 727,0 |  | 1 727,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 4 966,0 |  | 4 966,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 3 715,2 |  | 3 715,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 13 335,3 |  | 13 335,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 1 070,7 |  | 1 070,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 24 814,2 |  | 24 814,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | Ремонт объектов муниципальной собственности: 2017 год - 4 объекта; 2018 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 4 060,0 |  | 4 060,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 330,0 |  | 330,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 4 390,0 |  | 4 390,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 650,0 |  | 650,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2019 год - 1 объект; 2021 год - 1 объект; 2022 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 865,4 |  | 865,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 720,4 |  | 720,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2 235,8 |  | 2 235,8 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2021 |  | 3 705,8 |  | 777,2 |  | 2 928,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 705,8 |  | 777,2 |  | 2 928,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №230 г. Заречного» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 3 705,8 |  | 777,2 |  | 2 928,6 |  |  |  |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 705,8 |  | 777,2 |  | 2 928,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2021 |  | 3 500,0 |  | 700,0 |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 500,0 |  | 700,0 |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 19» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 3 500,0 |  | 700,0 |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 500,0 |  | 700,0 |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 39 329,1 |  | 1 966,5 |  | 37 362,6 |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный»: 2020 год - 2 объекта; 2021 год - 1 объект; 2022 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2021 |  | 42 380,1 |  | 2 119,0 |  | 40 261,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2 601,0 |  | 2 601,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 84 310,2 |  | 6 686,5 |  | 77 623,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания 709, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 3) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 763,8 |  | 38,2 |  | 725,6 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 3 |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 763,8 |  | 38,2 |  | 725,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада (конструкций периметра) нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 38 565,3 |  | 1 928,3 |  | 36 637,0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 1. |
|  |  |  | 2021 |  | 40 580,1 |  | 2 029,0 |  | 38 551,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2 596,0 |  | 2 596,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 81 741,4 |  | 6 553,3 |  | 75 188,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт узлов ввода инженерных коммуникаций нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 1 800,0 |  | 90,0 |  | 1 710,0 |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт узлов ввода инженерных коммуникаций нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 1. |
|  |  |  | 2022 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 805,0 |  | 95,0 |  | 1 710,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | # Модернизация школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Капитальный ремонт инженерных сетей | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 319,0 |  | 319,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 319,0 |  | 319,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт-норма жизни» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 706,5 |  | 706,5 |  | 0 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 706,5 |  | 706,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 706,5 |  | 706,5 |  | 0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта: 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 706,5 |  | 706,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2020 |  | 13 377,8 |  | 0 |  | 1 070,2 |  | 12 307,6 |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 13 377,8 |  | 0 |  | 1 070,2 |  | 12 307,6 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Модернизация театров юного зрителя и театров кукол | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2020 |  | 13 377,8 |  | 0 |  | 1 070,2 |  | 12 307,6 |  |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 13 377,8 |  | 0 |  | 1 070,2 |  | 12 307,6 |  |  |  |  |
| Задача 1.3: Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 |  | 66 552,5 |  | 16 700,0 |  | 16 617,5 |  | 33 235,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 35 210,5 |  | 15 845,0 |  | 1 760,5 |  | 17 605,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 101 763,0 |  | 32 545,0 |  | 18 378,0 |  | 50 840,0 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 63 153,1 |  | 15 788,7 |  | 15 788,1 |  | 31 576,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 35 210,5 |  | 15 845,0 |  | 1 760,5 |  | 17 605,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 98 363,6 |  | 31 633,7 |  | 17 548,6 |  | 49 181,3 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт в части устройства наружного освещения с целью приведения в нормативное состояние освещенности автомобильной дороги | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 3 399,4 |  | 911,3 |  | 829,4 |  | 1 658,7 |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%. |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 399,4 |  | 911,3 |  | 829,4 |  | 1 658,7 |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  | 25 470,0 |  | 15 500,0 |  | 9 970,0 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 |  | 1 292,0 |  | 1 292,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 3 954,9 |  | 3 954,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 5 922,3 |  | 5 922,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 10 766,4 |  | 10 766,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 11 644,5 |  | 11 644,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 14129,7 |  | 14129,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 73179,8 |  | 63209,8 |  | 9 970,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 97 618,3 |  | 97 618,3 |  | 0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования: 2015 год – 88 870,8 м2; 2016 год – 30 487,9 м2; 2017 год – 0 м2; 2018 год – 0 м2; 2019 год – 0 м2; 2020 год – 70 680,0 м2; 2021год – 35 519 м2; 2022 год – 0 м2. |
|  |  |  | 2015 |  | 67 919,2 |  | 32 919,2 |  | 35 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 25 470,0 |  | 15 500,0 |  | 9 970,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 192,0 |  | 192,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 3 350,0 |  | 3 350,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 9 249,5 |  | 9 249,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 9 179,5 |  | 9 179,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 11616,2 |  | 11616,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 126976,4 |  | 82006,4 |  | 44 970,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети - ПИР | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%. |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт тротуаров | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 9 906,7 |  | 9 906,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Администрация г.Заречного | 2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 604,9 |  | 604,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 604,9 |  | 604,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования - ПИР | -Администрация г.Заречного -МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 5 922,3 |  | 5 922,3 |  | 0 |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» в 2019-2020 гг; Разработка проектной документации , проведение проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильных дорог в 2019-2024 гг. |
|  |  |  | 2020 |  | 1 516,9 |  | 1 516,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 2 465,0 |  | 2 465,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2513,5 |  | 2513,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 12417,7 |  | 12417,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 67 200,0 |  | 21 240,0 |  | 2 360,0 |  | 43 600,0 |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2020 |  | 159 350,5 |  | 37 100,5 |  | 5 150,0 |  | 117 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 35 200,0 |  | 15 840,0 |  | 19 360,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 40 000,0 |  | 18 000,0 |  | 22 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 301 750,5 |  | 92 180,5 |  | 48 870,0 |  | 160 700,0 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 67 200,0 |  | 21 240,0 |  | 2 360,0 |  | 43 600,0 |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%. |
|  |  |  | 2020 |  | 123 750,5 |  | 37 100,5 |  | 5 150,0 |  | 81 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 35 200,0 |  | 15 840,0 |  | 19 360,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 40 000,0 |  | 18 000,0 |  | 22 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 266 150,5 |  | 92 180,5 |  | 48 870,0 |  | 125 100,0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту Мира (от развилки с 20-й дорогой до ул. Проценко) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 12 379,8 |  | 5 570,9 |  | 6 808,9 |  | 0 |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ту Мира (от развилки с 20-й дорогой до ул. Проценко) |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 12 379,8 |  | 5 570,9 |  | 6 808,9 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Светлой (от пр-та 30-летия Победы до ул. Заречной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 6 746,0 |  | 3 035,7 |  | 3 710,3 |  | 0 |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Светлой (от пр-та 30-летия Победы до ул. Заречной) |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 6 746,0 |  | 3 035,7 |  | 3 710,3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Строителей (от ул. Ленина до пр-та Мира) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 16 074,2 |  | 7 233,4 |  | 8 840,8 |  | 0 |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Строителей (от ул. Ленина до пр-та Мира) |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 16 074,2 |  | 7 233,4 |  | 8 840,8 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.4 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Заречной (от ул.Ленина до пр-та 30-летия Победы) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Заречной (от ул.Ленина до пр-та 30-летия Победы) |
|  |  |  | 2022 |  | 19 600,0 |  | 8 820,0 |  | 10 780,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 19 600,0 |  | 8 820,0 |  | 10 780,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.5 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) |
|  |  |  | 2022 |  | 4 219,0 |  | 1 898,5 |  | 2 320,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 4 219,0 |  | 1 898,5 |  | 2 320,5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.6 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Устройство освещения вдоль проезжей части по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) |
|  |  |  | 2022 |  | 6 781,0 |  | 3 051,5 |  | 3 729,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 6 781,0 |  | 3 051,5 |  | 3 729,5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.7 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (перекресток ул.Ленина и ул. Строителей) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Восстановление светофорного объекта по ул. Ленина (перекресток ул.Ленина и ул. Строителей) |
|  |  |  | 2022 |  | 1 500,0 |  | 675,0 |  | 825,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 500,0 |  | 675,0 |  | 825,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.8 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Ленина и ул.Зеленая) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Ленина и ул.Зеленая) |
|  |  |  | 2022 |  | 1 500,0 |  | 675,0 |  | 825,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 500,0 |  | 675,0 |  | 825,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.9 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Светлая и пр-т 30-летия Победы) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Светлая и пр-т 30-летия Победы) |
|  |  |  | 2022 |  | 1 500,0 |  | 675,0 |  | 825,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 500,0 |  | 675,0 |  | 825,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.10 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ду Станционному (от ул.Литке до ул.Станционной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ду Станционному (от ул.Литке до ул.Станционной) |
|  |  |  | 2022 |  | 1 400,0 |  | 630,0 |  | 770,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 400,0 |  | 630,0 |  | 770,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.11 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Станционной (от пр-да Станционного до ул.Торговой) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Станционной (от пр-да Станционного до ул.Торговой) |
|  |  |  | 2022 |  | 3 500,0 |  | 1 575,0 |  | 1 925,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 500,0 |  | 1 575,0 |  | 1 925,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств резервного фонда Российской Федерации | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 35 600,0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 600,0 |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%. |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 35 600,0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 600,0 |  |  |  |  |
| Итого по цели № 1 |  |  | 2014 |  | 249 371,7 |  | 249 371,7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 213 250,6 |  | 178 250,6 |  | 35 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 289 383,4 |  | 279 413,4 |  | 9 970,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 198 425,9 |  | 136 541,6 |  | 28 649,3 |  | 33 235,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 127 207,9 |  | 100 981,7 |  | 8 621,2 |  | 17 605,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 130 315,3 |  | 80 880,8 |  | 5 834,5 |  | 43 600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 251 182,2 |  | 66 392,1 |  | 55 382,5 |  | 129 407,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 134 580,6 |  | 66 855,9 |  | 67 724,7 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 84120,1 |  | 62120,1 |  | 22 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1428466,0 |  | 971436,2 |  | 233 182,2 |  | 223 847,6 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  |  | 2014 |  | 249 371,7 |  | 249 371,7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 213 250,6 |  | 178 250,6 |  | 35 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 289 383,4 |  | 279 413,4 |  | 9 970,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 198 425,9 |  | 136 541,6 |  | 28 649,3 |  | 33 235,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 127 207,9 |  | 100 981,7 |  | 8 621,2 |  | 17 605,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 130 315,3 |  | 80 880,8 |  | 5 834,5 |  | 43 600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 251 182,2 |  | 66 392,1 |  | 55 382,5 |  | 129 407,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 134 580,6 |  | 66 855,9 |  | 67 724,7 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 84120,1 |  | 62120,1 |  | 22 000,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1428466,0 |  | 971436,2 |  | 233 182,2 |  | 223 847,6 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: Развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2016 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 |  | 4 586,5 |  | 4 586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 4 586,5 |  | 4 586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 11 600,0 |  | 11 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 12 038,8 |  | 12 038,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 12677,7 |  | 12677,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 55489,5 |  | 55489,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 |  | 8 500,0 |  | 8 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | Доля земельных участков с уточненными характеристиками к общему числу земельных участков на территории города составит не менее 10% ежегодно |
|  |  |  | 2015 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 4 586,5 |  | 4 586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 4 586,5 |  | 4 586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 24 673,0 |  | 24 673,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2020 |  | 11 600,0 |  | 11 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | Доля земельных участков с уточненными характеристиками к общему числу земельных участков на территории города составит не менее 10% ежегодно |
|  |  |  | 2021 |  | 12 038,8 |  | 12 038,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 12677,7 |  | 12677,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 36316,5 |  | 36316,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 1 |  |  | 2014 |  | 8 500,0 |  | 8 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 4 586,5 |  | 4 586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 4 586,5 |  | 4 586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 11 600,0 |  | 11 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 12 038,8 |  | 12 038,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 12677,7 |  | 12677,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 60989,5 |  | 60989,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №2: Устойчивое развитие территории г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного» |  | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 | Администрация г.Заречного | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год - разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 2 |  |  | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности» |  |  | 2014 |  | 8 500,0 |  | 8 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 6 462,0 |  | 6 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 4 586,5 |  | 4 586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 4 586,5 |  | 4 586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 11 600,0 |  | 11 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 12 038,8 |  | 12 038,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 12677,7 |  | 12677,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 61951,5 |  | 61951,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Администрация г.Заречного МКУ «Управление капитального строительства» |  | 2014 | 18 472,8 |  | 18 472,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 14 247,9 |  | 14 247,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 14 926,4 |  | 14 926,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 14 731,6 |  | 14 731,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 13 850,6 |  | 13 850,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 11 260,0 |  | 11 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 11 000,0 |  | 11 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 11 243,2 |  | 11 243,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 10791,4 |  | 10791,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 102051,1 |  | 102051,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | 2014 | 18 472,8 |  | 18 472,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 14 247,9 |  | 14 247,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 14 926,4 |  | 14 926,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 14 731,6 |  | 14 731,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 13 850,6 |  | 13 850,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 11 260,0 |  | 11 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 11 000,0 |  | 11 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 11 243,2 |  | 11 243,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 10791,4 |  | 10791,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 102051,1 |  | 102051,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |  | 2014 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | 2014 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | 2014 |  | 282 344,5 |  | 276 344,5 |  | 0 |  | 0 |  | 6 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 237 998,5 |  | 197 998,5 |  | 35 000,0 |  | 0 |  | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 312 235,8 |  | 302 265,8 |  | 9 970,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 219 687,0 |  | 157 802,7 |  | 28 649,3 |  | 33 235,0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 154 452,3 |  | 128 226,1 |  | 8 621,2 |  | 17 605,0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 147 375,3 |  | 97 940,8 |  | 5 834,5 |  | 43 600,0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 275 782,2 |  | 90 992,1 |  | 55 382,5 |  | 129 407,6 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 158 860,4 |  | 91 135,7 |  | 67 724,7 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 108651,7 |  | 86651,7 |  | 22 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 1615043,2 |  | 1153013,4 |  | 233 182,2 |  | 223 847,6 |  | 5 000,0 |  |